TrendAnalytics Web Platform

Technical Status Report

Date: 2026-03-04  |  Based on: web.zip + TrendAnalytics_Master_styringsdokument.docx

Prepared for: Development team handover

# 1. Purpose of This Document

This document provides a detailed technical status assessment of the TrendAnalytics web platform as of 2026-03-04, based on a full review of the current codebase (web.zip) and the governance specification (TrendAnalytics Master v3.1).

It is structured to give a new development team an immediate, unambiguous picture of:

- What has been fully implemented and verified in code

- What is partially implemented and what specifically is missing

- What is not yet started and remains a hard requirement

- The exact recommended next sprint with file-level tasks

# 2. Non-Negotiable Governance Constraints

The following rules are immutable and must be preserved in all future development:

| Rule | Requirement |
| --- | --- |
| Strictly descriptive | No price data, no forecasts, no advisory language. Frontend may only read, display, sort, window, and format published JSON. |
| No recomputation | Frontend must never recompute regimes, confidence scores, z-scores, scorecard dimensions, or moving averages. All values come from published JSON only. |
| Deterministic windowing | All time windows are calendar-based (90 calendar days from max available date). No custom smoothing. |
| Traceability | Every displayed value must expose its source JSON path. This is already implemented in the current codebase. |
| Data hierarchy | Frontend consumes only: meta/<chain>/latest.json, gold/<chain>/YYYY-MM-DD.json, derived/<chain>/YYYY-MM-DD.json, dataset.json. This contract is immutable. |

# 3. Current Architecture

## 3.1 Stack

| Layer | Technology |
| --- | --- |
| Framework | Next.js 16.1.6 (App Router, React 19) |
| Language | TypeScript (strict mode) |
| Styling | Tailwind CSS v4 |
| Charts | Recharts v3.7.0 |
| Data source | Disk-first (fs.readFile from public/), HTTP fallback. DATA_SOURCE adapter-ready per governance. |

## 3.2 File Structure

Current codebase structure (all files confirmed present in web.zip):

src/app/

layout.tsx                         Global layout with navbar + footer

page.tsx                           Home — chain snapshot grid

chains/[chain]/page.tsx            Chain detail page

chains/[chain]/history/page.tsx    Regime history (90d)

status/page.tsx                    Dataset + per-chain freshness

glossary/page.tsx                  Field definitions (Basic/Advanced)

methodology/page.tsx               Methodology page with toggle

methodology/previously/page.tsx    Version archive

methodology/versions.ts            Version data (v1.0.0 published 2026-03-03)

src/components/

MetricLineChart.tsx                Recharts wrapper (raw + MA7 + MA30)

MetricInfoBox.tsx                  Collapsible metric explanation (Basic/Advanced)

ExplanationLevelToggle.tsx         Level toggle component

DriverExplanation.tsx              Expandable driver field explainer

src/lib/

dataReaders.ts                     Centralized disk readers (extracted from page)

dataset.ts                         dataset.json reader

src/config/

chains.ts                          Chain registry + hiddenMetrics

# 4. Implementation Status Against Governance Requirements

Each row maps to a requirement from the Master specification. Status: FULLFORT = complete and verified in code. DELVIS = partially implemented with specific gaps noted. MANGLER = not started.

| Requirement | Status | Notes |
| --- | --- | --- |
| KJERNE-SIDER |  |  |
| Landing page / Chain snapshot grid | FULLFØRT | page.tsx: alle 4 kjeder, regime/confidence/band/as-of, linker til chain pages. Dataset-manifest vises. |
| Chain detail page (/chains/[chain]) | FULLFØRT | Regime, confidence, confidence band, determinism hash, window days, WHN (topp 5), full drivers-tabell, scorecard (3 dimensjoner), charts (raw+MA7+MA30), chain profile note. hiddenMetrics-filter aktiv. |
| Regime history (/chains/[chain]/history) | FULLFØRT | 90d kalendervindu, sortert stigende etter dato, regime timeline-bar (hover viser label+confidence), tabell med dato/regime/confidence/band. |
| Status page (/status) | FULLFØRT | Alle 4 kjeder, regime/confidence/band/meta-lag/updated_through/gold-last-date/gold-lag/meta-health/gold-health. Dataset-manifest med methodology_version. |
| Glossary (/glossary) | DELVIS | Inneholder Regime, Confidence, Scorecard, Drivers, Determinism hash — med Basic/Advanced per felt. Mangler: ~35 av ~40 gjenværende glossary-nøkler fra styringsdokumentets Appendix Q. PO-innhold ikke levert ennå. |
| Methodology (/methodology) | FULLFØRT | Basic og Advanced toggle. Ikke-forhandlingsbar-boks. Versjonering (v1.0.0). MetricInfoBox for confidence og regime. Fullstendige seksjoner for begge nivåer. |
| Methodology Previously (/methodology/previously) | FULLFØRT | Versionsarkiv med tabell per version. v1.0.0 publisert 2026-03-03 med 5 change items. |
| KOMPONENTER |  |  |
| Basic/Advanced explanation toggle | FULLFØRT | ExplanationLevelToggle.tsx (client-komponent). URL-param-basert på chain-siden (?level=basic/advanced). Fungerer på chain page og methodology page. |
| MetricInfoBox (collapsible info) | FULLFØRT | MetricInfoBox.tsx: title, what, basic, advanced, sourcePath, fieldPath, units, level prop. Traceability-blokk inkludert. |
| DriverExplanation | FULLFØRT | DriverExplanation.tsx: expandbar per driver med alle feltbeskrivelser og traceability-blokk. |
| MetricLineChart | FULLFØRT | Recharts-wrapper med raw/MA7/MA30, subtitle med kildesti og datovindu. |
| RegimeBadge (fargekodet) | MANGLER | Styringsdok seksjon 8.4.1: RegimeBadge.tsx med label, fargekodet per regime-type, glow-effekt og pulse for CONGESTED. Finnes ikke i kodebasen. |
| ScoreGauge (SVG arc) | MANGLER | Styringsdok seksjon 8.4.2: ScoreGauge.tsx — SVG-arc gauge for demand/friction/capacity. Scorecard bruker per nå tall + level-label uten visuell gauge. |
| StalenessBar | MANGLER | Styringsdok seksjon 9.3: gul/rød banner ved data-forsinkelse. Ikke implementert. |
| WindowSelector | MANGLER | Styringsdok seksjon 8.4.5: dropdown for 30/90/180/365d vindu. Alle charts er hardkodet til 90d. |
| Loading skeleton states | MANGLER | Ingen skeleton/loading-UI mens server components henter data. |
| Error Boundary per seksjon | MANGLER | Kun top-level error boundary. Seksjonsvise feil vises ikke isolert. |
| DATALAG |  |  |
| src/lib/dataReaders.ts (sentralisert) | FULLFØRT | Alle disk-lesere og hjelpefunksjoner er extrahert: readDerivedFromDailyFiles, readGoldFromDailyFiles, readGoldMetric, buildChartDataDense, parseIsoDayToUtcMs, utcMsToIsoDay, toNumberOrNull. |
| src/lib/dataset.ts | FULLFØRT | readDatasetManifest() leser fra disk (ikke HTTP). DatasetManifest type inkluderer methodology_version. |
| src/config/chains.ts (chain registry) | FULLFØRT | Alle 4 kjeder med normative hiddenMetrics-lister. Bitcoin: 5 skjulte. ARB/BASE: 2 skjulte. ETH: ingen. getChainConfig() og isHiddenMetric() eksportert. |
| DATA_SOURCE adapter (S3/local) | DELVIS | Disk-lesere er implementert (local). S3-adapter (DATA_SOURCE=s3) er ikke implementert. Styringsdok seksjon 5.3 krever storage/index.ts-router for produksjon. |
| JSON schema type guards | MANGLER | Styringsdok seksjon 11: ingen runtime-validering av JSON mot forventet schema. Typer er deklarert men ikke håndhevet ved runtime. |
| Memoized cache layer | MANGLER | Kjent teknisk gjeld. Ikke kritisk for MVP men anbefalt for ytelse ved mange daglige filer. |
| GOVERNANCE-COMPLIANCE |  |  |
| Strictly descriptive (ingen pris) | FULLFØRT | Verifisert i all kode. Ingen price-fields, ingen forecasting-tekst, ingen advisory language. |
| Alle verdier sporbar til JSON-kilde | FULLFØRT | Alle komponenter viser sourcePath + fieldPath. Traceability-blokker er konsekvent implementert. |
| hiddenMetrics-filter aktiv | FULLFØRT | chains.ts lister normative hiddenMetrics per kjede. Chain page filtrerer metric-kandidater mot hidden-settet før charts og WHN-visning. |
| Regime label fra status.label (ikke reberegnet) | FULLFØRT | status.label brukes med fallback regime.label. Ingen UI-side klassifisering. |
| Confidence band mapping (Good/Caution/Degraded) | FULLFØRT | Korrekte terskler: >=0.70 Good, 0.40-0.69 Caution, <0.40 Degraded. Implementert identisk i alle filer. |
| Staleness-policy (gul/rød banner) | MANGLER | Styringsdok seksjon 9.3: ingen automatisk banner ved >N dagers forsinkelse. |
| Regime persistence metrics | MANGLER | Styringsdok seksjon 7.4: regime-varighet, transition markers, persistens-persentil ikke implementert. |
| TILGANGSLAG / ABONNEMENT |  |  |
| Auth (Clerk / NextAuth) | MANGLER | Styringsdok seksjon 13: ingen autentisering implementert. /dashboard og API-nøkler finnes ikke. |
| Stripe Checkout | MANGLER | Styringsdok seksjon 13: ingen betalingsflyt. |
| Subscriber dashboard | MANGLER | Styringsdok seksjon 15: /dashboard med API-nøkkel-administrasjon mangler. |
| API-nøkkel livssyklus (ACTIVE/SUSPENDED/REVOKED) | MANGLER | Styringsdok seksjon 13.4: nøkkel-tilstander og entitlements ikke implementert. |
| Historisk dybde-gating per tier | MANGLER | Styringsdok seksjon 13: Basic 90d, Pro full historikk. Ingen enforcement. |
| Rate limiting (Upstash Redis) | MANGLER | Styringsdok Appendiks J: rate limiting pseudokode eksisterer ikke i kodebasen. |
| MANGLENDE RUTER |  |  |
| /about | MANGLER | Styringsdok seksjon 6.7: About-side med AWS-attributering, methodology_version, og AWS-lisenstekst (låst streng i Appendiks E). |
| /thresholds | MANGLER | Styringsdok seksjon 12: threshold-konfigurator med sliders, live preview og reset. |
| /api-docs | MANGLER | Styringsdok seksjon 6.8 + Appendiks O: API-dokumentasjon med curl-eksempler. |
| /terms og /privacy | MANGLER | Styringsdok seksjon 6.9: juridiske sider. Innhold leveres av PO (Termly/iubenda). |
| /dashboard | MANGLER | Styringsdok seksjon 15: subscriber-dashboard med API-nøkkel og nedlastingslenker. |
| /api/v1/files/[...path] | MANGLER | Styringsdok seksjon 14: authenticated file delivery endpoint. |
| /api/v1/status | MANGLER | Styringsdok seksjon 6.6: maskin-lesbar status-endpoint (ISR, 5 min). |

# 5. Teknisk Gjeld (Ikke Governance-Blokkerende)

Følgende er kjent teknisk gjeld som ikke bryter governance-krav, men som bør adresseres i egnet sprint:

| Gjeld | Beskrivelse |
| --- | --- |
| Inline utility-logikk i chain page | chains/[chain]/page.tsx inneholder egne kopier av fmtDate, confidenceBand, sortDrivers, guessMetricKeysForChain og chart-bygg-logikk. Bør flyttes til lib/ for testbarhet. Ikke kritisk. |
| Recharts responsive-advarsel | Recharts-charts uten explicit bredde gir console-warning. Kun kosmetisk. |
| JSON schema validering mangler | TypeScript-typer er deklarert men ingen runtime-validering. Feil i publisert JSON vil gi stille UI-feil. Anbefalt: legg til Zod-validering i lib/dataReaders.ts. |
| Ingen memoized cache-lag | Disk-lesere kaller fs.readdir + fs.readFile per request. Med ISR (revalidate: 3600) er dette akseptabelt i MVP. Kan optimaliseres med in-memory cache ved skaleringsbehov. |
| guessMetricKeysForChain er hardkodet | Fallback-metrikkliste i chain page er hardkodet per kjede. Bør drives av chains.ts eller publisert JSON fremover. |

# 6. Anbefalt Neste Sprint

Prioritert etter governance-blocking-rekkefølge. Sprinter er uavhengige av hverandre og kan arbeides parallelt der teamstørrelse tillater det.

| # | Sprint-navn | Prioritet | Oppgaver |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Governance-komponenter (visuelle) | NESTE | 1. RegimeBadge.tsx: fargekodet badge per regime-type. Governance-krav: farge kommer fra config eller meta.status.color, ikke hardkodet. Pulse-effekt for CONGESTED. 2. ScoreGauge.tsx: SVG-arc gauge for demand/friction/capacity. Verdi fra scorecard.dimensions.*.score [0-100]. 3. StalenessBar: gul banner >=N dager forsinkelse, rød >=M dager. Terskler definert i governance seksjon 9.3. Erstatt nuvarende farge-pill med RegimeBadge i alle chain-komponenter. |
| S2 | Manglende public routes | NESTE | 1. /about/page.tsx: AWS-attributering (låst streng fra Appendiks E), methodology_version fra dataset.json, beskrivelse av metode. 2. /thresholds/page.tsx: threshold-konfigurator med sliders per parameter, live preview mot publisert data, reset-knapp. 3. /api-docs/page.tsx: API-dokumentasjon med curl-eksempler fra Appendiks O. 4. /terms/page.tsx og /privacy/page.tsx: statiske sider. Innhold leveres av PO. |
| S3 | WindowSelector og chart-utvidelse | NESTE | WindowSelector.tsx: dropdown for 30/90/180/365d. Driv window-prop ned til MetricLineChart. Oppdater dataReaders til å akseptere days-parameter. Kun presentasjonslag: ingen ny logikk, bare endre det kalender-baserte vinduet. |
| S4 | Autentisering og dashboard | ETTER S1-S3 | 1. Installer Clerk. 2. Beskytt /dashboard-rute med Clerk middleware. 3. /dashboard/page.tsx: vis API-nøkler, opprett nøkkel (display once), revoke. 4. Entitlement-sjekk for entitled_chain og window-dybde. Referanse: styringsdok seksjon 13 + Appendiks H. |
| S5 | Stripe og betalingsflyt | ETTER S4 | 1. Stripe Checkout-rute for Basic/Pro/History-plan. 2. Webhook-handler for checkout.session.completed, customer.subscription.deleted, invoice.payment_failed. 3. Oppdater entitlement i database ved payment-events. 4. Legg til grace-period-logikk per styringsdok. Referanse: styringsdok seksjon 13. |
| S6 | Rate limiting | ETTER S5 | Installer @upstash/redis og @upstash/ratelimit. Implementer rate-limiting middleware for /api/v1/files/. Pseudokode finnes i Appendiks J i styringsdokumentet. Konfigurer via Vercel Marketplace (setter ENV automatisk). |
| S7 | S3-adapter og produksjon | PRODUKSJON | Implementer DATA_SOURCE=s3 adapter i web/lib/storage/index.ts per seksjon 5.3 i styringsdokumentet. Test med lokale data. Deploy til Vercel med produksjons-ENV. Konfigurer GitHub Actions cron for pipeline. |

# 7. Produkteier-Avhengigheter (Blokkerende for Lansering)

Følgende leveranser fra produkteier (PO) kreves for komplett lansering. Teknisk utvikling kan fortsette parallelt, men disse blokkerer produksjonslansering:

| Leveranse | Blokkerer | Detaljer |
| --- | --- | --- |
| Glossary-innhold (~40 nøkler) | Sprint S3 (glossary komplett) | web/data/glossary.ts: Basic + Advanced forklaring per nøkkel. Estimat: 3-5 timer. Struktur er ferdig, PO fyller inn tekst. |
| Enheter-tabell per kjede/metrikk | Sprint S2 (MetricInfoBox units) | web/config/units.ts: hvilken enhet viser fee/value-felt per kjede (wei, satoshi, native). Hentes fra AWS Public Blockchain Data dokumentasjon. |
| ToS og Privacy-tekst | 1 uke før lansering | Bruk Termly.io eller iubenda. Nevn: Vercel Analytics (cookieless), Sentry (error tracking), AWS som datakilde. Estimat: 1-2 timer. |
| Stripe-konto + price IDs | Før Sprint S5 | Opprett Stripe-konto, aktiver live mode, opprett 3 produkter (Basic 29 USD/mnd, Pro 79 USD/mnd, History 149 USD engang). Kopier price_id til .env. Estimat: 30-45 min. |

# 8. Nåværende Systemtilstand

| Dimensjon | Tilstand |
| --- | --- |
| Arkitektur | Stabil. Data-kontrakt er korrekt implementert. lib/ og config/ er strukturert og utvidbar. |
| Data-integritet | Korrekt. Alle verdier sporet til publisert JSON. Ingen reberegning. |
| Governance-compliance | Høy, men ikke komplett. Mangler: RegimeBadge, ScoreGauge, StalenessBar, WindowSelector. |
| Produksjonsklar | Nei. Mangler auth, Stripe, rate limiting, S3-adapter, og juridiske sider. |
| Utviklingsklar | Ja. Teamet kan starte Sprint S1 umiddelbart med eksisterende kodebase. |

# 9. Restart-prompt for Ny Økt / Ny AI-Sesjon

Bruk dette for å fortsette arbeidet i en ny chat-sesjon eller gi til nytt teammedlem:

Vi fortsetter utvikling av TrendAnalytics Web Platform.

Fullfort: chain pages, history, status, glossary (delvis), methodology, previously, lib/dataReaders, lib/dataset, config/chains, ExplanationLevelToggle, MetricInfoBox, DriverExplanation, MetricLineChart.

Mangler: RegimeBadge, ScoreGauge, StalenessBar, WindowSelector, /about, /thresholds, /api-docs, /terms, /privacy, auth (Clerk), Stripe, dashboard, rate limiting, S3-adapter.

Platform er strengt beskrivende (ingen pris, ingen forecast, ingen advisory). Frontend leser kun publisert JSON.

Neste steg: Sprint S1 — RegimeBadge.tsx + ScoreGauge.tsx + StalenessBar.

TrendAnalytics — Technical Status 2026-03-04  |  Governance doc: TrendAnalytics_Master_styringsdokument.docx  |  Codebase: web.zip