TrendAnalytics Web Platform

Technical Status Report

Dato: 2026-03-05  |  Basert på: web.zip (ny) + TrendAnalytics_Master_styringsdokument.docx

Forrige statusdokument: TrendAnalytics_Status_0304.docx  |  Dette er en inkrementell oppdatering.

# 1. Hva er nytt siden forrige statusdokument (0304)

Følgende er endret eller lagt til i denne versjonen av kodebasen sammenlignet med status_0304:

| Fil / Komponent | Endring |
| --- | --- |
| src/components/RegimeBadge.tsx | NY — Fullstendig implementert. Pill-badge med farge fra meta.status.color eller label-mapping. Pulse-animasjon for CONGESTED (motion-safe). Normalisering av UNKNOWN/DEGRADED-varianter. Eksporterer resolveRegimeHex() for gjenbruk. |
| src/components/ui/ScoreGauge.tsx | NY — Fullstendig implementert. SVG half-moon arc gauge, 0–100 verdi med gradient (rød→gul→grønn), base-track #1E2D3D. clamping, aria-label, valgbar bredde. Governance §8.4.2-spec oppfylt. |
| src/components/ui/StalenessBar.tsx | NY — Fullstendig implementert. OK/WARN/FAIL policy per kjede (BTC/ETH: soft 2d/hard 4d, ARB/BASE: soft 10d/hard 15d). Viser alltid for ARB/BASE (forventet forsinkelse). Descriptive-only tekst. |
| src/app/status/page.tsx | OPPDATERT — Integrerer RegimeBadge (erstatter tekst-only regime-visning) og StalenessBar (showWhenOk=true, alle 4 kjeder øverst på siden). RegimeBadge leser meta.status.color. |
| src/config/chains.ts | UTVIDET — Lagt til name, icon og subtitle per kjede. Brukes nå i chain page header (icon + name + subtitle). Governance-kravet om chain subtitle er oppfylt. |
| src/app/chains/[chain]/page.tsx | OPPDATERT — Leser cfg.name, cfg.icon, cfg.subtitle fra chains.ts. Bruker getChainConfig() med notFound() guard. Forbedret asRecord() type-guard. Ingen nye governance-brudd. |
| src/app/chains/page.tsx | NY RUT — /chains som indeks-side over alle 4 kjeder med regime/confidence/one_liner/lag per kjede. Traceability-blokk inkludert. |
| package.json | Lagt til zod ^4.1.8 som devDependency (og zod-validation-error override). Zod er tilgjengelig men ikke tatt i bruk i lib/ ennå. |
| next.config.js | Byttet fra next.config.ts til next.config.js med turbopack root-konfigurasjon. |
| tailwind.config.ts | Lagt til eksplisitt tailwind.config.ts med darkMode: class og content glob. Tidligere ble Tailwind konfigurert via postcss only. |

# 2. Fullstendig implementeringsstatus mot styringsdokumentet

Komplett statusoversikt. Oppdatert fra status_0304. Endringer siden forrige versjon er markert med → i notat-kolonnen.

| Krav | Status | Notat |
| --- | --- | --- |
| KJERNE-SIDER |  |  |
| Landing page / Chain snapshot grid | FULLFØRT | Leser nå fra CHAIN_LIST (config/chains.ts). Viser icon, label, regime, confidence, as-of per kjede. |
| Chain detail page (/chains/[chain]) | FULLFØRT | → Oppdatert: viser cfg.icon + cfg.name + cfg.subtitle i header. Forbedret type-guards (asRecord). notFound() ved ukjent chain. |
| /chains indeks-side | FULLFØRT | → NY: /chains/page.tsx med alle 4 kjeder, one_liner, lag, traceability-blokk. |
| Regime history (/chains/[chain]/history) | FULLFØRT | Uendret fra forrige versjon. 90d kalendervindu, timeline-bar, tabell. |
| Status page (/status) | FULLFØRT | → Oppdatert: RegimeBadge erstatter tekst-regime. StalenessBar øverst for alle 4 kjeder (showWhenOk=true). |
| Glossary (/glossary) | DELVIS | Uendret. Inneholder 5 av ~40 nøkler. Mangler PO-innhold (web/data/glossary.ts er ikke opprettet ennå). |
| Methodology (/methodology) | FULLFØRT | Uendret. Basic/Advanced toggle, MetricInfoBox, versjonering v1.0.0. |
| Methodology Previously (/methodology/previously) | FULLFØRT | Uendret. Versionsarkiv operativt. |
| KOMPONENTER |  |  |
| RegimeBadge.tsx | FULLFØRT | → NY. Pill-badge med farge fra meta.status.color (prioritet 1) → status-color-navn → label-mapping. Pulse for CONGESTED. Integrert i /status. |
| RegimeBadge integrert i chain page | MANGLER | RegimeBadge eksisterer men brukes IKKE i /chains/[chain]/page.tsx. Regime vises fortsatt som plain tekst der. Neste steg: importer og bruk i regime-kortet. |
| ScoreGauge.tsx | FULLFØRT | → NY. SVG arc gauge, gradient, aria-label, clamping. Ferdig komponent. |
| ScoreGauge integrert i scorecard | MANGLER | ScoreGauge eksisterer men brukes IKKE i chain page scorecard-seksjonen. Scorecard viser fortsatt tall + level-label uten gauge. Neste steg: bytt ut scorecard-kortene. |
| StalenessBar.tsx | FULLFØRT | → NY. OK/WARN/FAIL med kjedespesifikk policy. Descriptive-only tekst. Integrert i /status. |
| StalenessBar integrert i chain page | MANGLER | StalenessBar er ikke brukt i /chains/[chain]/page.tsx. Bør vises øverst på chain-siden ved WARN/FAIL. |
| ExplanationLevelToggle.tsx | FULLFØRT | Uendret. URL-param-basert toggle. |
| MetricInfoBox.tsx | FULLFØRT | Uendret. Collapsible med traceability. |
| DriverExplanation.tsx | FULLFØRT | Uendret. Expandbar per driver. |
| MetricLineChart.tsx | FULLFØRT | Uendret. Recharts wrapper. |
| WindowSelector (30/90/180/365d) | MANGLER | Ikke påbegynt. Alle charts hardkodet til 90d. |
| Loading skeleton states | MANGLER | Ikke påbegynt. |
| Error Boundary per seksjon | MANGLER | Kun top-level error boundary. |
| DATALAG |  |  |
| src/lib/dataReaders.ts (sentralisert) | FULLFØRT | Uendret. Alle disk-lesere og hjelpefunksjoner eksportert. |
| src/lib/dataset.ts | FULLFØRT | Uendret. readDatasetManifest() disk-basert. |
| src/config/chains.ts (chain registry) | FULLFØRT | → Utvidet med name, icon, subtitle per kjede. hiddenMetrics-liste uendret og korrekt. |
| JSON schema type guards (Zod) | DELVIS | → Zod lagt til som dependency (^4.1.8) men ikke brukt ennå i lib/dataReaders.ts eller pages. Neste steg: legg til z.parse() i readDerivedFromDailyFiles og readGoldFromDailyFiles. |
| DATA_SOURCE adapter (S3) | MANGLER | Ikke påbegynt. Kun local disk implementert. |
| Memoized cache-lag | MANGLER | Kjent gjeld, ikke kritisk for MVP. |
| GOVERNANCE-COMPLIANCE |  |  |
| Strictly descriptive (ingen pris/forecast) | FULLFØRT | Verifisert i all ny kode. Ingen brudd. |
| Alle verdier sporbar til JSON-kilde | FULLFØRT | Alle nye komponenter har traceability-noter. |
| hiddenMetrics-filter aktivt | FULLFØRT | chains.ts + chain page bruker hidden-settet korrekt. |
| RegimeBadge farge fra published meta.status.color | FULLFØRT | Prioriteringskjede implementert: colorHexOverride → statusColor-navn → label-mapping. Ingen hardkodet farge-til-label-mapping uten fallback. |
| StalenessBar policy per kjede | FULLFØRT | BTC/ETH: 1/2/4d. ARB/BASE: 7/10/15d. Matcher governance §9.3. |
| Staleness-policy integrert overalt | DELVIS | Integrert i /status. MANGLER i /chains/[chain] og /chains indeks. |
| Regime persistence metrics | MANGLER | Regime-varighet, transition markers, persistens-persentil ikke implementert. |
| TILGANGSLAG / ABONNEMENT (IKKE PÅBEGYNT) |  |  |
| Auth (Clerk) | MANGLER | Ikke påbegynt. |
| Stripe Checkout | MANGLER | Ikke påbegynt. |
| Subscriber dashboard (/dashboard) | MANGLER | Ikke påbegynt. |
| API-nøkkel livssyklus | MANGLER | Ikke påbegynt. |
| Historisk dybde-gating per tier | MANGLER | Ikke påbegynt. |
| Rate limiting (Upstash Redis) | MANGLER | Ikke påbegynt. |
| MANGLENDE RUTER (UENDRET) |  |  |
| /about | MANGLER | AWS-attributering, methodology_version. Ikke påbegynt. |
| /thresholds | MANGLER | Threshold-konfigurator med sliders. Ikke påbegynt. |
| /api-docs | MANGLER | API-dokumentasjon med curl-eksempler. Ikke påbegynt. |
| /terms og /privacy | MANGLER | Venter på PO-innhold. Ikke påbegynt. |
| /api/v1/files/[...path] | MANGLER | Authenticated file delivery. Ikke påbegynt. |
| /api/v1/status | MANGLER | Maskin-lesbar status-endpoint. Ikke påbegynt. |

# 3. Kritisk gap: Komponenter er bygget men ikke integrert

Dette er den viktigste observasjonen i denne statusoppdateringen. Tre nye komponenter er korrekt implementert, men to av tre er ikke brukt der de hører hjemme:

| Komponent | Bygget? | Integrert der det trengs? |
| --- | --- | --- |
| RegimeBadge | JA ✓ | Delvis — kun i /status tabellen. MANGLER i /chains/[chain] regime-kort og /chains indeks-kort. |
| ScoreGauge | JA ✓ | NEI ✗ — Ikke brukt noe sted. Scorecard i chain page viser fortsatt tall/level-label uten SVG gauge. |
| StalenessBar | JA ✓ | Delvis — kun i /status (showWhenOk=true). MANGLER i /chains/[chain] og /chains indeks (bør vises ved WARN/FAIL). |

Anbefaling: Neste sprint bør utelukkende fokusere på å plugge disse tre komponentene inn i de sidene de tilhører. Selve komponent-koden trenger ingen endringer — det er ren import og integrasjon.

# 4. Anbefalt neste sprint

Sprint S1 fra forrige statusdokument er nå 2/3 ferdig (komponenter bygget). Gjenstående arbeid i S1 er integrasjon, ikke ny komponent-kode.

| # | Sprint | Prioritet | Konkrete oppgaver |
| --- | --- | --- | --- |
| S1b | Integrer komponenter i chain page | NESTE NÅ | 1. chains/[chain]/page.tsx: importer RegimeBadge, bytt ut <div className='text-2xl'>{regimeLabel}</div> i regime-kortet med <RegimeBadge label={regimeLabel} statusColor={meta.status?.color} />. 2. Importer ScoreGauge, bytt ut de 3 scorecard-kortene (demand/friction/capacity) med <ScoreGauge score={dim.score} label={label} note={dim.level} />. 3. Importer StalenessBar, legg til øverst i <main> ved WARN/FAIL: <StalenessBar chain={chainId} lagDays={meta.confidence?.lag_days_vs_utc_today} asOfDate={asOf} />. Alt er ~15-20 linjer kode totalt. |
| S1c | Integrer RegimeBadge i /chains indeks | NESTE NÅ | chains/page.tsx: importer RegimeBadge, bytt ut <div className='text-xl font-semibold'>{regime}</div> med <RegimeBadge label={regime} />. Én linje. |
| S2 | Zod-validering i dataReaders | ETTER S1 | Zod er allerede installert. Legg til schema i lib/dataReaders.ts: MetaSchema, DerivedRowSchema, GoldRowSchema. Wrap JSON.parse() med z.safeParse(). Logg eller returner null ved schema-feil. Gir runtime-sikkerhet mot pipeline-endringer. |
| S3 | Manglende public routes | ETTER S2 | /about, /thresholds, /api-docs, /terms, /privacy. Se sprint-tabell fra status_0304 for detaljerte oppgavebeskrivelser. |
| S4 | WindowSelector | ETTER S3 | WindowSelector.tsx dropdown for 30/90/180/365d. Driv window-prop ned i MetricLineChart og dataReaders. |
| S5 | Auth + Stripe + Dashboard | PRODUKSJON | Clerk auth, Stripe Checkout, /dashboard, entitlement-enforcement. Se status_0304 for full spec. |

# 5. Nåværende systemtilstand

| Dimensjon | Tilstand |
| --- | --- |
| Arkitektur | Stabil. config/chains.ts er nå komplett med name/icon/subtitle. Komponent-biblioteket vokser korrekt. |
| Data-integritet | Korrekt. Alle nye komponenter leser published JSON uten reberegning. |
| Governance-compliance | Høy. RegimeBadge, ScoreGauge og StalenessBar er governance-korrekte. Integrasjonsgap i chain page er neste flaskehals. |
| Komponent-bibliotek (S1) | 67% ferdig (3/3 komponenter bygget, 1/3 fullt integrert, 2/3 delvis integrert). Gjenstående: ~20 linjer kode. |
| Produksjonsklar | Nei. Mangler auth, Stripe, rate limiting, S3-adapter, og juridiske sider. |
| Utviklingsklar | Ja. Teamet kan starte S1b umiddelbart — kun importer og komponent-bytte, ingen ny logikk. |

# 6. Restart-prompt for ny økt / ny AI-sesjon

Vi fortsetter utvikling av TrendAnalytics Web Platform.

FULLFORT: chain pages, history, status (med RegimeBadge+StalenessBar), methodology, previously, /chains indeks, lib/dataReaders, lib/dataset, config/chains (name/icon/subtitle), RegimeBadge, ScoreGauge, StalenessBar.

INTEGRASJONSGAP: RegimeBadge og StalenessBar ikke brukt i /chains/[chain]. ScoreGauge ikke brukt noe sted.

MANGLER: WindowSelector, /about, /thresholds, /api-docs, /terms, /privacy, auth (Clerk), Stripe, dashboard, rate limiting, S3-adapter. Zod installert men ikke brukt.

NESTE: Sprint S1b — integrer RegimeBadge + ScoreGauge + StalenessBar i chains/[chain]/page.tsx (~20 linjer).

TrendAnalytics — Technical Status 2026-03-05  |  Governance doc: TrendAnalytics_Master_styringsdokument.docx  |  Codebase: web.zip