TrendAnalytics Web Platform

Technical Status Report — v3

Dato: 2026-03-09  |  Basert på: web.zip (v3) + TrendAnalytics_Master_v3.1_FINAL.docx

Forrige rapporter: Status_0304.docx, Status_0305.docx  |  Dette er tredje inkrementelle oppdatering.

# 1. Hva er nytt siden Status_0305

Dette er en stor oppdatering. Kodebasen har gjort et vesentlig hopp fra forrige versjon — både i antall filer, integrasjonsgrad og governance-dekning. Alle S1-gapene fra 0305 er lukket, og en hel sprint (S2–S3 ekvivalent) er i tillegg fullført.

| Område | Endring |
| --- | --- |
| S1 integrasjonsgap | LUKKET: RegimeBadge + StalenessBar + ScoreGauge + WindowSelector er nå fullt integrert i chains/[chain]/page.tsx. WindowSelector er koblet til requestedWindow som faktisk driver dataReaders. |
| WindowSelector (30/90/180/365d) | NY + INTEGRERT: Komponent bygget og integrert. URL-param window=30¦90¦180¦365. buildWindowPaths() velger riktig JSON-fil basert på valgt vindu. |
| Nye offentlige ruter | NY: /about (med AWS-attributering + methodology_version), /api-docs (curl-eksempler for alle v1-endepunkter), /terms, /privacy, /thresholds (canonical, read-only), /track-record |
| API-lag /api/v1/ | NY: 8 endepunkter implementert: /status, /landing, /whn/[chain], /summary/[chain], /thresholds/defaults, /glossary, /units, /methodology/versions. Alle med revalidate:300. |
| Glossary | FERDIG: src/data/glossary.ts med 30 entries (alle kjerne-felt dekket). Glossary-siden bruker GlossaryEntry + GlossaryFilter komponenter med klient-side søk/filter. |
| src/config/units.ts | NY: Fullstendig enhetstabell per kjede (BTC/ETH/ARB/BASE). getUnitLabel() + getUnitShortLabel() brukes i chain page for aksetitler på charts. |
| Zod-validering | IMPLEMENTERT: z.object()-schemas for DerivedRow og GoldRow. validateDerivedRow() brukes i readDerivedFromDailyFiles. Runtime-sikkerhet mot pipeline-brudd er aktivert. |
| SiteFooter | NY: Global footer integrert i layout.tsx med alle nav-lenker: /status, /api-docs, /track-record, /terms, /privacy, /about. |
| Loading skeleton | NY: chains/[chain]/loading.tsx med animate-pulse skjeletter for chain page. |
| Home page | OPPDATERT: Leser fra /api/v1/landing (ikke direkte JSON). Bruker LandingApiResponse-typen. |
| src/app/page.tsx data-kilde | ARKITEKTUR: Forsiden er nå koblet mot API-laget internt (fetch('/api/v1/landing')). Bedre separasjon — landing page har ikke direkte disk-avhengighet. |

# 2. Fullstendig implementeringsstatus mot styringsdokumentet

Komplett statusoversikt oppdatert fra Status_0305. Endringer siden forrige versjon er markert eksplisitt i notat-kolonnen.

| Krav / Komponent | Status | Notat |
| --- | --- | --- |
| KJERNE-SIDER |  |  |
| Landing page (/) | FULLFØRT | → OPPDATERT: Leser fra /api/v1/landing. Viser regime, confidence, one_liner, scorecard-snapshot per kjede. |
| /chains indeks | FULLFØRT | Uendret fra 0305. Alle 4 kjeder med traceability. |
| Chain detail (/chains/[chain]) | FULLFØRT | → OPPDATERT: RegimeBadge, ScoreGauge, StalenessBar og WindowSelector er nå fullt integrert. getUnitLabel() brukt for chart-aksetitler. |
| Regime history (/chains/[chain]/history) | FULLFØRT | Uendret. 90d kalendervindu, timeline-bar, tabell. |
| Status (/status) | FULLFØRT | Uendret fra 0305. RegimeBadge + StalenessBar per kjede. |
| Glossary (/glossary) | FULLFØRT | → FERDIG: 30 entries i src/data/glossary.ts. GlossaryEntry + GlossaryFilter med klientsøk/kategorifilter. |
| Methodology (/methodology) | FULLFØRT | Uendret. Basic/Advanced toggle, versjonering v1.0.0. |
| Methodology Previously | FULLFØRT | Uendret. Versionsarkiv operativt. |
| /about | FULLFØRT (NY) | → NY: AWS-attributering, methodology_version fra dataset.json, traceability-blokk. |
| /thresholds | FULLFØRT (NY) | → NY: Leser /api/v1/thresholds/defaults. Viser canonical threshold-verdier. Slider-UI planlagt men IKKE aktivert — sider noterer dette eksplisitt. |
| /api-docs | FULLFØRT (NY) | → NY: Alle /api/v1/-endepunkter dokumentert med curl-eksempler. 334 linjer. |
| /terms | DELVIS | → NY rute, men innholdet er en offentlig placeholder. Juridisk bindende tekst er ikke levert av PO ennå. |
| /privacy | DELVIS | → NY rute, men innholdet er en offentlig placeholder. Endelig tekst venter på PO + juridisk avklaring (Vercel Analytics, Sentry, AWS). |
| /track-record | FULLFØRT (NY) | → NY: Fungerende rute som lenker til alle chain history-sider. Korrekt interpretation boundary. Kan utvides til cross-chain historikkflate. |
| KOMPONENTER |  |  |
| RegimeBadge.tsx | FULLFØRT | Uendret. Integrert i chain page og /status. |
| ScoreGauge.tsx | FULLFØRT | → INTEGRERT: Brukes nå i scorecard-seksjonen i chains/[chain]/page.tsx (linje 895). |
| StalenessBar.tsx | FULLFØRT | → INTEGRERT: Vises øverst på chains/[chain] (linje 567). Også i /status. |
| WindowSelector.tsx | FULLFØRT (NY) | → NY + INTEGRERT: URL-param window=30¦90¦180¦365. Integrert linje 771. buildWindowPaths() driver datahenting. |
| GlossaryEntry.tsx | FULLFØRT (NY) | → NY: Rendrer en glossary-entry med Basic/Advanced og traceability. |
| GlossaryFilter.tsx | FULLFØRT (NY) | → NY: Klient-side søk + kategorifilter for glossary. useState-basert. |
| SiteFooter.tsx | FULLFØRT (NY) | → NY: Global footer i layout.tsx. Alle offentlige ruter lenket. |
| Loading skeleton (chains/[chain]) | FULLFØRT (NY) | → NY: loading.tsx med animate-pulse skjeletter. |
| Navbar (global) | MANGLER | Ingen global navbar-komponent. Navigasjon er inline i hver side. SiteFooter er global men ingen SiteNavbar. |
| Error Boundary per seksjon | MANGLER | Kun top-level. Ingen per-seksjon error boundaries på chain page. |
| DATALAG OG KONFIGURASJON |  |  |
| src/lib/dataReaders.ts | FULLFØRT | → OPPDATERT: Zod-schemas aktive (DerivedRowSchema, GoldRowSchema). validateDerivedRow() brukes. SupportedWindowDays-type eksportert. |
| src/lib/dataset.ts | FULLFØRT | Uendret. readDatasetManifest() disk-basert. |
| src/config/chains.ts | FULLFØRT | Uendret fra 0305. name/icon/subtitle per kjede. |
| src/config/units.ts | FULLFØRT (NY) | → NY: Fullstendig enhetstabell (BTC/ETH/ARB/BASE). getUnitLabel() brukes i chain page. |
| src/data/glossary.ts | FULLFØRT (NY) | → NY: 30 entries, alle kjerne-felter dekket. Kategorier: regime, confidence, scorecard, drivers, charts, freshness, metadata. |
| DATA_SOURCE adapter (S3) | MANGLER | Ikke påbegynt. Kun local disk implementert. |
| Memoized cache-lag | MANGLER | Kjent teknisk gjeld. Ikke kritisk for MVP med ISR revalidate:300. |
| API-LAG (/api/v1/) |  |  |
| /api/v1/status | FULLFØRT (NY) | → NY: Maskin-lesbar helse og freshness-endpoint. revalidate:300. |
| /api/v1/landing | FULLFØRT (NY) | → NY: Landing snapshot for alle kjeder. Brukes av forsiden. |
| /api/v1/whn/[chain] | FULLFØRT (NY) | → NY: "What's happening now" driver-view per kjede. |
| /api/v1/summary/[chain] | FULLFØRT (NY) | → NY: Fullstendig deskriptivt summary-objekt per kjede. |
| /api/v1/thresholds/defaults | FULLFØRT (NY) | → NY: Canonical threshold-verdier. canonical_only: true. |
| /api/v1/glossary | FULLFØRT (NY) | → NY: Maskin-lesbar glossary basert på GLOSSARY_ENTRIES. |
| /api/v1/units | FULLFØRT (NY) | → NY: Enhetstabell per kjede fra UNIT_TABLE. |
| /api/v1/methodology/versions | FULLFØRT (NY) | → NY: Maskin-lesbar metodeversjonsarkiv fra METHODOLOGY_VERSIONS. |
| /api/v1/files/[...path] (autentisert) | MANGLER | Ikke påbegynt. Krever Clerk + entitlement-sjekk. |
| GOVERNANCE-COMPLIANCE |  |  |
| Strictly descriptive (ingen pris/forecast) | FULLFØRT | Verifisert i all ny kode. Ingen brudd. |
| Alle verdier sporbar til JSON-kilde | FULLFØRT | Alle nye komponenter og sider har traceability-noter. |
| hiddenMetrics-filter aktivt | FULLFØRT | chains.ts + chain page bruker hidden-settet korrekt. |
| RegimeBadge farge fra published meta | FULLFØRT | Prioriteringskjede: colorHexOverride → statusColor → label-mapping. |
| StalenessBar policy per kjede | FULLFØRT | BTC/ETH: 1/2/4d. ARB/BASE: 7/10/15d. |
| StalenessBar integrert overalt | FULLFØRT | → LUKKET: Nå i chains/[chain] (linje 567) og /status. |
| canonical_only på thresholds | FULLFØRT | /thresholds viser kun canonical defaults, eksplisitt notert som read-only. |
| AWS-attributering i /about | FULLFØRT | "AWS Public Blockchain Data" eksplisitt nevnt i /about/page.tsx. |
| TILGANGSLAG / ABONNEMENT (IKKE PÅBEGYNT) |  |  |
| Auth (Clerk) | IKKE PÅBEGYNT | Ingen Clerk-pakke i package.json. Ingen middleware. |
| Stripe Checkout | IKKE PÅBEGYNT | Ingen Stripe-pakke. Ingen betalingsflyt. |
| Subscriber dashboard (/dashboard) | IKKE PÅBEGYNT | Rute eksisterer ikke. |
| API-nøkkel livssyklus | IKKE PÅBEGYNT | ACTIVE/SUSPENDED/REVOKED ikke implementert. |
| Historisk dybde-gating per tier | IKKE PÅBEGYNT | WindowSelector er implementert, men ingen entitlement-sjekk per vindu. |
| Rate limiting (Upstash Redis) | IKKE PÅBEGYNT | Ingen @upstash/ratelimit i deps. |
| DESIGN / UX (fra ui v2.txt) |  |  |
| Dark mode som default | DELVIS | layout.tsx setter className='dark'. Ingen theme-toggle komponent ennå. Light mode ikke fullverdig alternativ. |
| Design token-system | DELVIS | tailwind.config.ts med darkMode: class. globals.css ikke inspektert, men ingen eksplisitt token-layer synlig. |
| Global navbar | MANGLER | Ikke implementert. Navigasjon er per-side inline. |
| Glossary søk + filter (klient-side) | FULLFØRT (NY) | GlossaryFilter.tsx er useState-basert klient-komponent med søk og kategorifilter. |
| Chart tooltips og units på aks | FULLFØRT | getUnitLabel() fra units.ts brukt som chart subtitle/aks-label. |
| Thresholds som simulator/sandbox | DELVIS | Ruten eksisterer og viser canonical defaults. Slider-interaktivitet eksplisitt notert som "planlagt men ikke aktivert". |
| Track Record som reell historikkflate | DELVIS | Ruten eksisterer og lenker til chain history-sider, men er ikke en cross-chain historikkflate ennå. |
| Loading skeletons | DELVIS | loading.tsx for chains/[chain]. Ingen skjelett for andre sider. |
| Error boundaries per seksjon | MANGLER | Ikke implementert. |

# 3. Gjenstående kritiske mangler mot produksjonsklar

Disse blokkerer lansering, i prioritert rekkefølge:

| # | Blokkerende krav | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| 1 | Auth (Clerk) | Ingen Clerk-pakke eller middleware. Alle ruter er offentlige. /dashboard eksisterer ikke. Ingen entitlement-enforcement. |
| 2 | Stripe + betalingsflyt | Ingen Stripe-pakke. Ingen checkout-rute. Ingen webhook-handler. Ingen subscription state. |
| 3 | Subscriber dashboard | /dashboard eksisterer ikke. API-nøkkel-lifecycle (ACTIVE/SUSPENDED/REVOKED) ikke implementert. |
| 4 | Rate limiting | @upstash/ratelimit ikke installert. Ingen rate limiting på /api/v1/ eller /api/v1/files/. |
| 5 | S3-adapter | DATA_SOURCE=s3 adapter ikke implementert. Produksjon krever storage/index.ts router per governance §5.3. |
| 6 | Terms/Privacy innhold | /terms og /privacy er placeholder-sider. Endelig juridisk tekst fra PO + Termly/iubenda mangler. |
| 7 | Global navbar | Ingen SiteNavbar-komponent. Navigasjon er inline i hver side. UX-krav i ui v2.txt krever konsekvent global nav. |

# 4. PO-avhengigheter som blokkerer ferdigstilling

| Leveranse | Detaljer |
| --- | --- |
| Terms of Service | Endelig juridisk tekst for /terms. Bør nevne: ingen investeringsråd, beskrivende tjeneste, bruk av Vercel Analytics (cookieless), Sentry, AWS som datakilde. Anbefalt: Termly.io eller iubenda. Ca. 1–2 timer. |
| Privacy Policy | Endelig tekst for /privacy. Databehandlere som skal nevnes eksplisitt: Vercel Analytics, Sentry, AWS. Nåværende placeholder nevner korrekte kategorier men er ikke juridisk bindende. |
| Stripe account + price IDs | Stripe-konto med 3 produkter: Basic ~$29/mnd, Pro ~$79/mnd, History (engangs). Kopier price_id til .env. Ca. 30–45 min. |
| Glossary-kompletthet | 30 av ~40 normative nøkler er dekket i src/data/glossary.ts. Manglende: gold-lag felt (gold_status.features_last_date, etc.), profile-felt, evt. kjede-spesifikke metrikk-forklaringer. Estimat: 1–2 timer. |

# 5. Anbefalt neste sprint

Alle S1–S3-oppgaver fra forrige statusrapport er nå fullført. Neste arbeid er S4 (auth) og parallelt S5 (design/UX-herding).

| # | Sprint | Prioritet | Oppgaver |
| --- | --- | --- | --- |
| S4a | Auth — Clerk installasjon | UMIDDELBART | npm install @clerk/nextjs. Legg til middleware.ts: matcher /dashboard/:path*, /api/v1/files/:path*. Wrap layout.tsx med <ClerkProvider>. Koble til Clerk Dashboard (utv-miljø). Ca. 2 timer. |
| S4b | Subscriber dashboard | UMIDDELBART | Opprett src/app/dashboard/page.tsx. Vis API-nøkkel (én gang ved generering). Revoke-knapp. Entitlement: entitled_chain og window-dybde per tier. Legg til Clerk-brukerid-lookup mot enkel KV. |
| S5a | Stripe Checkout | NESTE | npm install stripe. Opprett /api/v1/checkout/route.ts (POST → Stripe session). Webhook: /api/v1/webhooks/stripe — checkout.session.completed, subscription.deleted, invoice.payment_failed. Grace-period-logikk per governance doc. |
| S5b | Rate limiting | NESTE | npm install @upstash/ratelimit @upstash/redis. Legg til middleware for /api/v1/ og /api/v1/files/. Grenser per Appendix J i governance doc. |
| S6 | Global navbar | NESTE | Opprett src/components/site/SiteNavbar.tsx. Lenker: /, /chains, /status, /methodology, /glossary, /thresholds, /api-docs. Theme-toggle (dark/light) med localStorage-persistering. Legg til i layout.tsx over <div className='flex-1'>. |
| S7 | S3-adapter + Produksjon | PROD | Implementer web/lib/storage/index.ts router for DATA_SOURCE=s3 per governance §5.3. Deploy til Vercel med produksjons-ENV. Konfigurer GitHub Actions cron for pipeline. |

# 6. Nåværende systemtilstand

| Dimensjon | Tilstand | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Arkitektur | STABIL | API-lag innført. Config, lib og data er velstrukturert og utvidbart. |
| Data-integritet | KORREKT | Zod-schemas aktivt. Alle sider leser published JSON uten reberegning. |
| Governance-compliance | HØY | Ingen kjente brudd. canonical_only, AWS-attributering, hiddenMetrics og descriptive-policy oppfylt. |
| Offentlig flate (UI) | ~80% | Alle pub-sider eksisterer. Mangler: global navbar, theme-toggle, thresholds-sliders, cross-chain track record. |
| API-lag | FULLSTENDIG | Alle 8 v1-endepunkter implementert og dokumentert i /api-docs. |
| Produksjonsklar | NEI | Mangler: Clerk, Stripe, dashboard, rate limiting, S3-adapter, juridiske sider (endelig tekst). |
| Utviklingsklar (neste sprint) | JA | Teamet kan starte S4a (Clerk) umiddelbart. Alle forutsetninger er på plass. |

# 7. Restart-prompt for ny økt

Vi fortsetter utvikling av TrendAnalytics Web Platform (status v3, 2026-03-09).

FULLFORT: chain pages (m/RegimeBadge+ScoreGauge+StalenessBar+WindowSelector), history, /chains, /status, /about (AWS-attr), /thresholds (canonical), /api-docs, /terms (placeholder), /privacy (placeholder), /track-record, /glossary (30 entries+filter), /methodology, methodology/previously, alle 8 /api/v1/-endepunkter, SiteFooter, loading.tsx, lib/dataReaders (Zod), config/chains, config/units, data/glossary.

MANGLER: Clerk auth, Stripe, /dashboard, rate limiting (Upstash), S3-adapter, global navbar/theme-toggle, terms/privacy endelig tekst, thresholds-sliders, cross-chain track record.

NESTE: S4a — installer @clerk/nextjs, legg til middleware.ts, wrap layout med ClerkProvider, opprett /dashboard.

TrendAnalytics  |  Technical Status v3 — 2026-03-09  |  Governance: TrendAnalytics_Master_v3.1_FINAL.docx  |  Codebase: web.zip (v3)