TrendAnalytics Web Platform

Technical Status Report — v4

Dato: 2026-03-11  |  Basert på: web.zip (v4) + TrendAnalytics_Master_v3.1_FINAL.docx

Forrige rapporter: Status_0304.docx, Status_0305.docx, Status_0309.docx  |  Dette er fjerde inkrementelle oppdatering.

# 1. Hva er nytt siden Status_0309

Dette er en stor oppdatering. Kodebasen har gjort et vesentlig hopp fra forrige versjon — Auth-laget (Clerk) og Stripe-infrastrukturen er nå implementert. I tillegg er S3-storage-adapteren ferdig, dashboard-siden er ute av «shell»-fasen, og SiteNavbar med theme-toggle er global. Alle S4–S6-oppgavene fra forrige sprint er fullført eller delvis fullført.

| Område | Endring |
| --- | --- |
| Clerk Auth (S4a) | FULLFØRT: @clerk/nextjs installert. ClerkProvider i layout.tsx (med graceful fallback hvis nøkler mangler). sign-in og sign-up ruter med <SignIn>/<SignUp> komponenter. src/proxy.ts er Clerk middleware med clerkMiddleware() og isProtectedRoute matcher for /dashboard og /api/v1/files. |
| Subscriber Dashboard (S4b) | NY + FULLSTENDIG SHELL: src/app/dashboard/page.tsx implementert. Viser lifecycle snapshot, account model, subscription tier/chain/window, API key display, plan matrix, curl-eksempler. Bindet til getCurrentAccountView() og felles account/entitlement modell. Mutasjoner (key creation, revoke) notert som display-only shell — ikke wired. |
| Stripe Checkout (S5a) | NY: stripe npm installert. /api/v1/checkout/route.ts implementert med plan-valg (basic/pro/history_addon), Stripe session creation, og auth-sjekk via Clerk. /api/v1/webhook/route.ts implementert med signatur-validering. Webhook-handler med event-routing er strukturert (subscription.created/updated/deleted). |
| Rate Limiting (S5b) | FULLFØRT: @upstash/ratelimit og @upstash/redis installert. src/lib/auth/rateLimit.ts implementert med sliding window, Upstash Redis som primær, in-memory fallback hvis Redis ikke er konfigurert. buildRateLimitHeaders() og enforceAccountRateLimit() eksportert og i bruk i /api/v1/files/. |
| S3-adapter (S6→S7) | FULLFØRT: src/lib/storage/s3.ts implementert med @aws-sdk/client-s3. src/lib/storage/index.ts router med DATA_SOURCE=local¦s3 bytter automatisk. readStorageObject() er eneste import-punkt for all datahenting. |
| Global Navbar + Theme Toggle | NY + FULLSTENDIG: src/components/site/SiteNavbar.tsx implementert. Alle primære nav-lenker: /, /chains, /status, /methodology, /glossary, /thresholds, /api-docs. Theme toggle dark/light med localStorage-persistering (ta-theme). Integrert i layout.tsx. |
| Entitlement-system | NY + FULLSTENDIG: src/lib/auth/entitlements.ts med full tier-matrise (public/basic/pro), buildEntitlementSnapshot(), evaluateFileEntitlement(), validateDateRangeWithinHistory(). src/lib/auth/apiKeys.ts med ApiKeyRecord, findApiKeyRecord(), loadDevelopmentApiKeys(). |
| /api/v1/files/ (autentisert levering) | NY + FULLSTENDIG: src/app/api/v1/files/[...path]/route.ts implementert med API-nøkkel-validering, entitlement-sjekk (chain, genre, window, date range), rate limiting, storage path resolution, og korrekte HTTP-feilkoder (401/403/404/429/500). |
| Sign-in / Sign-up ruter | NY: /sign-in og /sign-up ruter implementert med Clerk-komponenter og graceful dev-fallback (viser tydelig melding om manglende nøkler). |

# 2. Fullstendig implementeringsstatus mot styringsdokumentet

Komplett statusoversikt oppdatert fra Status_0309. Endringer siden forrige versjon er markert eksplisitt i notat-kolonnen.

## Kjerne-sider

| Krav / Komponent | Status | Notat |
| --- | --- | --- |
| Landing page (/) | FULLFØRT | Uendret fra 0309. Leser fra /api/v1/landing. Viser regime, confidence, one_liner, scorecard-snapshot per kjede. |
| /chains indeks | FULLFØRT | Uendret. Alle 4 kjeder med traceability. |
| Chain detail (/chains/[chain]) | FULLFØRT | Uendret fra 0309. RegimeBadge, ScoreGauge, StalenessBar og WindowSelector fullt integrert. getUnitLabel() brukt for chart-aksetitler. |
| Regime history (/chains/[chain]/history) | FULLFØRT | Uendret. 90d kalendervindu, timeline-bar, tabell. |
| Status (/status) | FULLFØRT | Uendret fra 0309. RegimeBadge + StalenessBar per kjede. |
| Glossary (/glossary) | FULLFØRT | Uendret. 32 entries i src/data/glossary.ts. GlossaryEntry + GlossaryFilter med klientsøk/kategorifilter. |
| Methodology (/methodology) | FULLFØRT | Uendret. Basic/Advanced toggle, versjonering v1.0.0. |
| Methodology Previously | FULLFØRT | Uendret. Versionsarkiv operativt. |
| /about | FULLFØRT | Uendret fra 0309. AWS-attributering, methodology_version fra dataset.json, traceability-blokk. |
| /thresholds | DELVIS | Ruten eksisterer og viser canonical threshold-verdier. Slider-interaktivitet (ThresholdControls/ThresholdPreview) ikke implementert. Notert i koden som planlagt men ikke aktivert. |
| /api-docs | FULLFØRT | Uendret. Alle /api/v1/-endepunkter dokumentert med curl-eksempler. |
| /terms | DELVIS | Rute eksisterer, innhold er offentlig placeholder. Juridisk bindende tekst ikke levert av PO ennå. |
| /privacy | DELVIS | Rute eksisterer, innhold er offentlig placeholder. Endelig tekst venter på PO. |
| /track-record | FULLFØRT | Uendret. Fungerende rute som lenker til alle chain history-sider. |
| /dashboard | FULLFØRT (NY) | → NY: Fullstendig dashboard-shell. Lifecycle snapshot, account model, entitlement inspection, API key display med ACTIVE/SUSPENDED/REVOKED, curl-eksempler, plan matrix. Bundet til felles server-side account/entitlement modell. Key-mutasjoner (create/revoke) er display-only shell. |
| /sign-in | FULLFØRT (NY) | → NY: Clerk <SignIn> komponent med graceful fallback hvis nøkler ikke er konfigurert. |
| /sign-up | FULLFØRT (NY) | → NY: Clerk <SignUp> komponent med graceful fallback. |

## Komponenter

| Krav / Komponent | Status | Notat |
| --- | --- | --- |
| RegimeBadge.tsx | FULLFØRT | Uendret. Integrert i chain page og /status. |
| ScoreGauge.tsx | FULLFØRT | Uendret. SVG half-moon gauge, integrert i chain page. |
| StalenessBar.tsx | FULLFØRT | Uendret. Vises i chains/[chain] og /status. |
| WindowSelector.tsx | FULLFØRT | Uendret. URL-param window=30¦90¦180¦365. buildWindowPaths() driver datahenting. |
| GlossaryEntry.tsx | FULLFØRT | Uendret. Basic/Advanced og traceability. |
| GlossaryFilter.tsx | FULLFØRT | Uendret. Klient-side søk + kategorifilter. |
| SiteFooter.tsx | FULLFØRT | Uendret. Global footer i layout.tsx med alle offentlige ruter. |
| SiteNavbar.tsx | FULLFØRT (NY) | → NY: Global navbar i layout.tsx. Primær nav: Home, Chains, Status, Methodology, Glossary, Thresholds, API Docs. Theme-toggle (dark/light) med localStorage-persistering (ta-theme nøkkel). Mounted-guard for SSR. |
| MetricTooltip.tsx | MANGLER | Ikke implementert som separat komponent. Tooltip-lignende funksjonalitet finnes i MetricInfoBox.tsx og ExplanationLevelToggle.tsx, men ikke en dedikert MetricTooltip per styringsdok §8.4.5. |
| ChainIcon.tsx | MANGLER | Ikke implementert som egen komponent. Chain-ikoner brukes inline (emoji) i config/chains.ts, men ingen dedikert SVG ChainIcon-komponent per §8.4. |
| LineChart.tsx (charts/) | DELVIS | MetricLineChart.tsx eksisterer i src/components/ med Recharts. Er ikke i charts/-undermappe per Phase 1-spesifikasjonen. raw+MA7+MA30 er implementert. |
| Loading skeleton (chains/[chain]) | FULLFØRT | Uendret. loading.tsx med animate-pulse skjeletter. |
| Error Boundary per seksjon | MANGLER | Kun top-level. Ingen per-seksjon error boundaries på chain page. |
| ThresholdControls.tsx | MANGLER | Ikke implementert. Krever Phase 5. |
| ThresholdPreview.tsx | MANGLER | Ikke implementert. Krever Phase 5. |

## Datalag og konfigurasjon

| Krav / Komponent | Status | Notat |
| --- | --- | --- |
| src/lib/dataReaders.ts | FULLFØRT | Uendret. Zod-schemas aktive. validateDerivedRow() brukes. SupportedWindowDays-type eksportert. |
| src/lib/dataset.ts | FULLFØRT | Uendret. readDatasetManifest() disk-basert. |
| src/config/chains.ts | FULLFØRT | Uendret. name/icon/subtitle/hiddenMetrics per kjede. |
| src/config/units.ts | FULLFØRT | Uendret. Fullstendig enhetstabell (BTC/ETH/ARB/BASE). getUnitLabel() brukes i chain page. |
| src/data/glossary.ts | FULLFØRT | Uendret. 32 entries, alle kjerne-felter dekket. |
| web/types/json.ts (GoldRecord etc.) | MANGLER | Ingen dedikert types/json.ts per Phase 0-spesifikasjonen. Typer er definert inline i dataReaders.ts og dataset.ts — ikke som en eksplisitt felles typefil. |
| web/lib/utils/formatters.ts | MANGLER | Ikke implementert som egen fil. Ingen dedikert formatters.ts per Phase 1. |
| web/lib/utils/freshness.ts | MANGLER | Ikke implementert som egen fil. Staleness-logikk er inline i StalenessBar.tsx. |
| web/fixtures/*.json | MANGLER | Ingen test fixtures for edge cases (UNKNOWN/DEGRADED, all null, alle 5 regime labels) per Phase 0. |
| DATA_SOURCE adapter (S3) | FULLFØRT (NY) | → NY: src/lib/storage/s3.ts implementert med @aws-sdk/client-s3. storage/index.ts router med DATA_SOURCE env. Produksjonsbindbar. |
| Memoized cache-lag | MANGLER | Kjent teknisk gjeld. Ikke kritisk for MVP med ISR revalidate:300. |
| web/lib/design-tokens.ts | MANGLER | Ikke implementert som separat fil. Design tokens er i globals.css (@theme CSS variables), men ingen TS-konstant-fil per Phase 1. |

## Auth- og entitlement-lag

| Krav / Komponent | Status | Notat |
| --- | --- | --- |
| Clerk (@clerk/nextjs) | FULLFØRT (NY) | → NY: Installert. ClerkProvider i layout.tsx med graceful fallback. proxy.ts er clerkMiddleware() med route matcher for /dashboard og /api/v1/files. sign-in og sign-up ruter implementert. |
| src/lib/auth/entitlements.ts | FULLFØRT (NY) | → NY: buildEntitlementSnapshot(), evaluateFileEntitlement(), validateDateRangeWithinHistory(). Full tier-matrise (public/basic/pro). canAccessChain/Genre/Window(). windowTokenToDays(). createPublicEntitlement() m.fl. |
| src/lib/auth/validateToken.ts | FULLFØRT (NY) | → NY: validateApiKeyToken(), getApiKeyFromHeaders(), buildAuthErrorResponseBody(). Bundet til apiKeys.ts for nøkkel-oppslag. |
| src/lib/auth/apiKeys.ts | FULLFØRT (NY) | → NY: ApiKeyRecord type, findApiKeyRecord(), loadDevelopmentApiKeys() fra dev JSON-fil. ApiKeyState: ACTIVE/SUSPENDED/REVOKED. |
| src/lib/auth/account.ts | FULLFØRT (NY) | → NY: getCurrentAccountView() med Clerk auth() server-side. AccountViewModel med isAuthenticated, authConfigured, snapshot, tierLabel m.m. Dev-fallback fra JSON-fil. |
| src/lib/auth/rateLimit.ts | FULLFØRT (NY) | → NY: enforceAccountRateLimit() med Upstash Redis sliding window. In-memory fallback hvis Redis ikke konfigurert. buildRateLimitHeaders(). Basic: 60 req/min, Pro: 300 req/min. |
| API key ACTIVE/SUSPENDED/REVOKED | FULLFØRT (NY) | → NY: Tilstandsmodell implementert i apiKeys.ts og dashboard. Mutasjoner (create/revoke) er ikke wired til persistert lagring ennå — display-only shell. |
| Middleware (route protection) | FULLFØRT (NY) | → NY: src/proxy.ts (eksportert som middleware.ts-ekvivalent). Matcher /dashboard/:path* og /api/v1/files/:path*. |
| API key creation (persistent) | IKKE PÅBEGYNT | Key creation-knappen i dashboard er disabled. Ingen persistert lagring (DB) av genererte nøkler ennå. Development keys leses fra JSON-fil. |
| Database (accounts/subscriptions/api_keys) | IKKE PÅBEGYNT | Ingen DB-kobling. Schema definert i styringsdok Appendix I, men ingen ORM/adapter implementert. |

## Stripe og betalingsflyt

| Krav / Komponent | Status | Notat |
| --- | --- | --- |
| Stripe npm-pakke | FULLFØRT (NY) | → NY: stripe@^18.0.0 installert i package.json. |
| /api/v1/checkout/route.ts | FULLFØRT (NY) | → NY: POST-rute med plan-valg (basic/pro/history_addon), getPriceIdForPlan(), Stripe Checkout session creation, success/cancel URL-er, auth-sjekk via Clerk. |
| /api/v1/webhook/route.ts | FULLFØRT (NY) | → NY: Stripe webhook med signatur-validering (stripe-signature header). Event-routing implementert. subscription.created/updated/deleted håndtert med strukturert event-routing. |
| Stripe Checkout end-to-end | DELVIS | Checkout-rute og webhook er implementert. Mangler: Stripe-konto og price_id-er (PO-leveranse), entitlement-sync til DB etter checkout.session.completed, STRIPE_PRICE_BASIC/PRO/HISTORY_ADDON env-variabler ikke fylt inn. |
| Subscription state sync | IKKE PÅBEGYNT | Webhook-ruten er strukturert men kobler ikke til DB-lag for å faktisk sette subscription status, tier, og API key state. |
| Stripe Customer Portal | IKKE PÅBEGYNT | Ingen customer portal-lenke i dashboard ennå. |

## API-lag (/api/v1/)

| Krav / Komponent | Status | Notat |
| --- | --- | --- |
| /api/v1/status | FULLFØRT | Uendret fra 0309. revalidate:300. |
| /api/v1/landing | FULLFØRT | Uendret. Landing snapshot for alle kjeder. |
| /api/v1/whn/[chain] | FULLFØRT | Uendret. WHN-signaler per kjede. |
| /api/v1/summary/[chain] | FULLFØRT | Uendret. Deskriptivt summary-objekt per kjede. |
| /api/v1/thresholds/defaults | FULLFØRT | Uendret. Canonical threshold-verdier. |
| /api/v1/glossary | FULLFØRT | Uendret. Maskin-lesbar glossary. |
| /api/v1/units | FULLFØRT | Uendret. Enhetstabell per kjede. |
| /api/v1/methodology/versions | FULLFØRT | Uendret. Metodeversjonsarkiv. |
| /api/v1/files/[...path] (autentisert) | FULLFØRT (NY) | → NY: API-nøkkel-validering, entitlement-sjekk (chain/genre/window/date range), rate limiting, storage path resolution, path sanitization, correct HTTP codes (401/403/404/429/500). Bundet til storage adapter (local/S3). |
| /api/webhooks/stripe | FULLFØRT (NY) | → NY: /api/v1/webhook/route.ts. Signatur-validering, event-routing for subscription lifecycle. |
| /api/v1/checkout | FULLFØRT (NY) | → NY: Stripe Checkout session creation med plan og auth. |

## Governance-compliance

| Krav / Komponent | Status | Notat |
| --- | --- | --- |
| Strictly descriptive (ingen pris/forecast) | FULLFØRT | Verifisert i all ny kode. Ingen brudd. |
| Alle verdier sporbar til JSON-kilde | FULLFØRT | Alle nye komponenter og sider har traceability-noter. |
| hiddenMetrics-filter aktivt | FULLFØRT | chains.ts + chain page bruker hidden-settet korrekt. |
| StalenessBar policy per kjede | FULLFØRT | BTC/ETH: 1/2/4d. ARB/BASE: 7/10/15d. |
| canonical_only på thresholds | FULLFØRT | /thresholds viser kun canonical defaults, eksplisitt notert som read-only. |
| AWS-attributering i /about | FULLFØRT | "AWS Public Blockchain Data" eksplisitt nevnt i /about/page.tsx. |
| 403 (ikke 404) ved entitlement-brudd | FULLFØRT (NY) | → NY: /api/v1/files/ returnerer 403 med {code: 'forbidden'} ved entitlement-sjekk-feil. Anti-tamper implementert. |
| Rate limit 429 med Retry-After | FULLFØRT (NY) | → NY: buildRateLimitHeaders() inkluderer Retry-After ved rate limit. Integrert i /api/v1/files/. |
| Confidence tiering (3-lags) | FULLFØRT | Uendret. Good/Caution/Degraded implementert per §7.4. |

## Design / UX

| Krav / Komponent | Status | Notat |
| --- | --- | --- |
| Dark mode som default | FULLFØRT | layout.tsx setter className='dark'. SiteNavbar theme-toggle implementert med localStorage-persistering. |
| Design token-system (CSS variables) | FULLFØRT | globals.css med Tailwind v4 @theme CSS variables. Alle semantiske farger definert: --background, --foreground, --muted, --border etc. |
| Global navbar med theme-toggle | FULLFØRT (NY) | → NY: SiteNavbar.tsx implementert og integrert i layout.tsx. Alle primære nav-lenker. Theme toggle med localStorage-persistering (ta-theme). |
| Glossary søk + filter (klient-side) | FULLFØRT | Uendret. GlossaryFilter.tsx er useState-basert med søk og kategorifilter. |
| Chart tooltips og units på aks | FULLFØRT | getUnitLabel() fra units.ts brukt som chart subtitle/aks-label. |
| Thresholds som simulator/sandbox | DELVIS | Ruten eksisterer og viser canonical defaults. Slider-interaktivitet eksplisitt notert som planlagt men ikke aktivert. |
| Track Record som reell historikkflate | DELVIS | Ruten eksisterer og lenker til chain history-sider, men er ikke en cross-chain historikkflate med stacked-bar ennå. |
| Loading skeletons | DELVIS | loading.tsx for chains/[chain]. Ingen skjelett for andre sider. |
| Error boundaries per seksjon | MANGLER | Ikke implementert. |
| MetricTooltip komponent (§8.4.5) | MANGLER | Tooltip-lignende funksjonalitet eksisterer, men ingen dedikert MetricTooltip.tsx per spesifikasjon. |
| ChainIcon.tsx (SVG ikoner) | MANGLER | Chain-ikoner er emoji i chains.ts. Ingen dedikert SVG ChainIcon-komponent. |
| Sign-in/Dashboard i navbar | MANGLER | SiteNavbar mangler 'Sign In'/'Dashboard'-knapp koblet til Clerk-tilstand (auth state-aware navbar). |

## CI/CD og testing

| Krav / Komponent | Status | Notat |
| --- | --- | --- |
| .github/workflows/test.yml | MANGLER | Ingen GitHub Actions workflows i repoet. |
| .github/workflows/deploy.yml | MANGLER | Ingen deploy-workflow implementert. |
| Unit tests (Jest) | MANGLER | Ingen test-filer i kodebasen. Ingen formatters.test.ts, freshness.test.ts, thresholds.test.ts etc. |
| Playwright e2e tests | MANGLER | Ingen e2e-tester implementert. |
| TypeScript strict | DELVIS | TypeScript 5 i devDependencies. Ingen eksplisitt strict: true i tsconfig.json inspisert, men bruken er typet. |
| .env.example (committed) | FULLFØRT | .env.example.txt eksisterer med alle nødvendige variabler dokumentert. |
| README.md (oppsettguide) | DELVIS | README.md eksisterer. Fullstendig 15-minutters onboarding-guide per §3.3 er ikke fullstendig verifisert. |
| web/fixtures/*.json | MANGLER | Ingen test fixtures for edge cases (UNKNOWN/DEGRADED, all null, alle 5 regime labels). |

# 3. Gjenstående kritiske mangler mot produksjonsklar

Disse blokkerer lansering, i prioritert rekkefølge:

| # | Blokkerende krav | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| 1 | Database-lag | Ingen ORM/DB implementert (jf. Appendix I). Subscription state, account records, og API keys lagres ikke persistert. Dette blokkerer end-to-end Stripe-sync og faktisk key-creation. |
| 2 | Stripe end-to-end + DB-sync | Webhook-ruten er implementert, men kobler ikke til DB. Ingen entitlement-snapshot-oppdatering ved checkout.session.completed. PO må levere Stripe-konto og price_ids. |
| 3 | API key creation (persistent) | create-knappen i dashboard er disabled. Ingen key generation, one-time display, eller DB-skriving implementert ennå. |
| 4 | Terms/Privacy (endelig tekst) | /terms og /privacy er placeholder-sider. Endelig juridisk tekst fra PO + Termly/iubenda mangler. Blokkerer lansering per §12.4 og §19.3. |
| 5 | Auth-aware navbar | SiteNavbar mangler 'Sign In'/'Dashboard'-knapp koblet til Clerk-tilstand. Styringsdok §5.2 krever: 'Sign In' når uautentisert, 'Dashboard' når autentisert. |
| 6 | CI/CD + automatiserte tester | Ingen GitHub Actions workflows, ingen Jest-tester, ingen Playwright e2e-tester. Blokkerer produksjonsherding og pull request CI. |

# 4. PO-avhengigheter som blokkerer ferdigstilling

| Leveranse | Detaljer |
| --- | --- |
| Terms of Service | Endelig juridisk tekst for /terms. Bør nevne: ingen investeringsråd, beskrivende tjeneste, bruk av Vercel Analytics (cookieless), Sentry, AWS som datakilde. Anbefalt: Termly.io eller iubenda. Ca. 1–2 timer. |
| Privacy Policy | Endelig tekst for /privacy. Databehandlere som skal nevnes eksplisitt: Vercel Analytics, Sentry, AWS. Nåværende placeholder nevner korrekte kategorier men er ikke juridisk bindende. |
| Stripe-konto + price IDs | Stripe-konto med 3 produkter: Basic ~$29/mnd, Pro ~$79/mnd, History (engangs). Kopier price_id til .env som STRIPE_PRICE_BASIC, STRIPE_PRICE_PRO, STRIPE_PRICE_HISTORY_ADDON. Ca. 30–45 min. |
| Glossary-kompletthet (32 av ~40) | 32 av ~40 normative nøkler er dekket. Styringsdok krever ~40 per Appendix D. Manglende: evt. resterende gold-lag felt, chain-spesifikke metrikk-forklaringer for value_transferred_native per kjede. Estimat: 1–2 timer. |
| Upstash Redis credentials | UPSTASH_REDIS_REST_URL og UPSTASH_REDIS_REST_TOKEN for produksjons rate limiting. Uten dette faller ratelimit.ts tilbake på in-memory (ikke cross-instance safe). Gratis tier tilgjengelig på upstash.com. |

# 5. Anbefalt neste sprint

Alle S4–S6-oppgaver fra forrige statusrapport er nå fullført. Neste arbeid er S7 (database + Stripe end-to-end) og parallelt S8 (produksjonsherding).

| # | Sprint | Prioritet | Oppgaver |
| --- | --- | --- | --- |
| S7a | Database-lag | UMIDDELBART | Velg ORM (Prisma anbefalt) + Postgres (Supabase free tier, Neon, eller Railway). Implementer schema fra Appendix I: accounts, subscriptions, api_keys, custom_outputs. Koble til Clerk user ID. Ca. 3–4 timer. |
| S7b | Stripe DB-sync | UMIDDELBART | Koble webhook/route.ts til DB: subscription.created → sett tier + status + ACTIVE keys. subscription.deleted → sett SUSPENDED. checkout.session.completed → link Stripe customer til account. API key creation og revocation mutation routes. |
| S7c | Auth-aware navbar | NESTE | Legg til 'Sign In'/'Dashboard'-knapp i SiteNavbar koblet til Clerk useAuth() (client component). Viser 'Sign In' når uautentisert, 'Dashboard' (lenke) når autentisert. ~1 time. |
| S8a | Tester + CI/CD | NESTE | npm install jest @testing-library/react playwright. Implementer formatters.test.ts, freshness.test.ts, entitlements.test.ts, rateLimit.test.ts. Opprett .github/workflows/test.yml og deploy.yml per Phase 0-spesifikasjonen. |
| S8b | Thresholds slider + Phase 5 | NESTE | Implementer ThresholdControls.tsx og ThresholdPreview.tsx. classifyWithThresholds() og useThresholds() hook med localStorage. Gjør /thresholds til en fungerende simulator per §6.5. |
| S9 | Produksjon (Vercel + S3) | PROD | Deploy til Vercel med produksjons-ENV. Konfigurer UPSTASH_REDIS, S3_BUCKET, Stripe live keys. GitHub Actions pipeline cron for daglig pipeline. On-demand revalidation etter pipeline-publish. |

# 6. Nåværende systemtilstand

| Dimensjon | Tilstand | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Arkitektur | STABIL | API-lag, storage adapter, auth-lag, entitlement-modell er velstrukturert og utvidbart. |
| Data-integritet | KORREKT | Zod-schemas aktive. Alle sider leser published JSON uten reberegning. |
| Governance-compliance | HØY | Ingen kjente brudd. canonical_only, AWS-attributering, hiddenMetrics, descriptive-policy og entitlement-koder (403 vs 404) oppfylt. |
| Offentlig flate (UI) | ~85% | Alle pub-sider eksisterer. Mangler: MetricTooltip, ChainIcon SVG, auth-aware navbar, thresholds-sliders, cross-chain track record. |
| Auth-lag | ~75% | Clerk installert, middleware aktivt, dashboard shell klar, entitlement-modell fullstendig. Mangler: DB-lag og faktisk key-mutasjon. |
| Stripe / billing | ~40% | Checkout-rute og webhook implementert. Mangler: DB-sync, Stripe-konto/price_ids, subscription state management. |
| API-lag | FULLSTENDIG | Alle 10 v1-endepunkter implementert. Autentisert file-delivery med entitlement + rate limiting operativt. |
| Produksjonsklar | NEI | Mangler: DB, Stripe end-to-end, CI/CD, juridiske sider (endelig tekst). |
| Utviklingsklar (neste sprint) | JA | Teamet kan starte S7a (Database) umiddelbart. Alle forutsetninger er på plass. |

# 7. Restart-prompt for ny økt

Vi fortsetter utvikling av TrendAnalytics Web Platform (status v4, 2026-03-11).

FULLFORT: chain pages (m/RegimeBadge+ScoreGauge+StalenessBar+WindowSelector), history, /chains, /status, /about (AWS-attr), /thresholds (canonical), /api-docs, /terms (placeholder), /privacy (placeholder), /track-record, /glossary (32 entries+filter), /methodology, methodology/previously, alle 10 /api/v1/-endepunkter (inkl. autentisert /files/ med entitlement+ratelimit), SiteFooter, SiteNavbar+theme-toggle, loading.tsx, lib/dataReaders (Zod), config/chains, config/units, data/glossary, Clerk auth (ClerkProvider+middleware+sign-in/sign-up), /dashboard (shell), src/lib/auth/entitlements+validateToken+apiKeys+account+rateLimit, src/lib/storage/s3+index (DATA_SOURCE adapter), /api/v1/files/ (autentisert levering), /api/v1/checkout (Stripe session), /api/v1/webhook (Stripe lifecycle).

MANGLER: Database-lag (Prisma+Postgres), Stripe DB-sync (entitlement etter checkout), API key creation/revocation (persistent), auth-aware navbar (Sign In/Dashboard), CI/CD workflows (.github/workflows/), unit tests, Playwright e2e, MetricTooltip.tsx, ChainIcon.tsx, thresholds-sliders (ThresholdControls+ThresholdPreview), cross-chain track record, terms/privacy endelig tekst.

NESTE: S7a — velg ORM (Prisma), koble Postgres, implementer schema fra Appendix I, koble Stripe webhook til DB-skriving, aktiver key creation mutation.

TrendAnalytics  |  Technical Status v4 — 2026-03-11  |  Governance: TrendAnalytics_Master_v3.1_FINAL.docx  |  Codebase: web.zip (v4)