TrendAnalytics Web Platform

Technical Status Report — v5

Dato: 2026-03-12  |  Basert på: web.zip (v5) + TrendAnalytics_Master_v3.1_FINAL.docx

Forrige rapporter: Status_0304, Status_0305, Status_0309, Status_1103  |  Femte inkrementelle oppdatering.

# 1. Hva er nytt siden Status_1103

Dette er en moderat oppdatering. Kodebasen har fått fire viktige tilskudd siden forrige status: (1) MetricTooltip og ChainIcon er nå implementert som dedikerte komponenter, (2) ThresholdControls + ThresholdControlsClient + ThresholdPreview er ferdigstilt og integrert — /thresholds er nå en fungerende interaktiv simulator, (3) Prisma-schema er skrevet og GlossaryIndexClient er lagt til som en forbedret klient-komponent for glossary-siden, og (4) auth-aware navbar (Sign In / Dashboard) er fullstendig implementert med Clerk useAuth(). De største gjenværende hullene er database-kobling (Prisma-schema uten PrismaClient-instans i src/) og Stripe end-to-end-sync.

| Område | Endring |
| --- | --- |
| MetricTooltip.tsx (NY) | Dedikert komponent implementert med title, what, why, how, units, sourcePath, fieldPath-props. Traceability-blokk og governance note integrert. Oppfyller §8.4.5 fullt ut. |
| ChainIcon.tsx (NY) | Dedikert komponent med ChainId-prop, chain-spesifikk farge (amber/violet/cyan/blue) og symbol. aria-label og title satt. Oppfyller §8.4 krav. |
| ThresholdControls + Preview + Client (NY) | Tre komponenter implementert: ThresholdControls.tsx med SliderRow for alle 10 parametere, ThresholdPreview.tsx med human-readable preview-beskrivelse per parameter, ThresholdControlsClient.tsx som kobler useState + useMemo og monterer begge. /thresholds/page.tsx importerer ThresholdControlsClient — siden er nå en fungerende interaktiv simulator med DEFAULT_THRESHOLD_VALUES. |
| Auth-aware navbar (NY) | SiteNavbar.tsx utvidet med AuthAwareButton og AuthAwareMobileLink, begge bruker useAuth() fra Clerk. Viser 'Dashboard'-lenke når isSignedIn=true, 'Sign In'-lenke ellers. Loading-state håndtert. Desktop og mobil-varianter. |
| GlossaryIndexClient.tsx (NY) | Ny klient-komponent for glossary-siden med useMemo-basert filtrering på tvers av key, label, category, basic/advanced-tekst, units, sourcePath, fieldPath. Erstatter/supplerer GlossaryFilter. |
| Prisma-schema (NY) | prisma/schema.prisma skrevet med full Appendix I-mapping: Account, Subscription, ApiKey, CustomOutput. Alle indexes, enums (SubscriptionTier, SubscriptionStatus, ApiKeyStatus) og relasjoner er på plass. @prisma/client og prisma i package.json. Ingen PrismaClient-instans i src/ ennå — schema-only. |

# 2. Fullstendig implementeringsstatus mot styringsdokumentet

Komplett statusoversikt oppdatert fra Status_1103. Endringer siden forrige versjon er markert eksplisitt.

## Kjerne-sider

| Krav / Komponent | Status | Notat |
| --- | --- | --- |
| Landing page (/) | FULLFØRT | Uendret. Leser fra /api/v1/landing. Regime, confidence, one_liner, scorecard per kjede. |
| /chains indeks | FULLFØRT | Uendret. Alle 4 kjeder. |
| Chain detail (/chains/[chain]) | FULLFØRT | Uendret. RegimeBadge, ScoreGauge, StalenessBar, WindowSelector integrert. |
| Regime history (/chains/[chain]/history) | FULLFØRT | Uendret. 90d kalendervindu, timeline-bar, tabell. |
| Status (/status) | FULLFØRT | Uendret. RegimeBadge + StalenessBar per kjede. |
| Glossary (/glossary) | FULLFØRT | → OPPDATERT: GlossaryIndexClient.tsx lagt til som forbedret klient-komponent med useMemo-filtrering over alle felter. 32 entries. |
| Methodology (/methodology) | FULLFØRT | Uendret. Basic/Advanced toggle, versjonering v1.0.0. |
| Methodology Previously | FULLFØRT | Uendret. |
| /about | FULLFØRT | Uendret. AWS-attributering, methodology_version, traceability-blokk. |
| /thresholds | FULLFØRT (NY) | → NY/FULLFØRT: ThresholdControlsClient integrert. Siden er nå en fungerende interaktiv simulator med sliders for alle 10 parametere og live ThresholdPreview. DEFAULT_THRESHOLD_VALUES matcher styringsdok §7.2. Eksplisitt merket som client-side preview / ikke canonical. |
| /api-docs | FULLFØRT | Uendret. Alle /api/v1/-endepunkter dokumentert. |
| /terms | DELVIS | Rute eksisterer, innhold er placeholder. Endelig juridisk tekst ikke levert av PO. |
| /privacy | DELVIS | Rute eksisterer, innhold er placeholder. Endelig tekst venter på PO. |
| /track-record | FULLFØRT | Uendret. Lenker til alle chain history-sider. |
| /dashboard | FULLFØRT | Uendret fra v4. Lifecycle snapshot, entitlement, API key display. Key-mutasjoner (create/revoke) fortsatt display-only shell. |
| /sign-in | FULLFØRT | Uendret. Clerk <SignIn> med graceful fallback. |
| /sign-up | FULLFØRT | Uendret. Clerk <SignUp> med graceful fallback. |

## Komponenter

| Krav / Komponent | Status | Notat |
| --- | --- | --- |
| RegimeBadge.tsx | FULLFØRT | Uendret. |
| ScoreGauge.tsx | FULLFØRT | Uendret. SVG half-moon gauge. |
| StalenessBar.tsx | FULLFØRT | Uendret. |
| WindowSelector.tsx | FULLFØRT | Uendret. URL-param window, buildWindowPaths(). |
| MetricTooltip.tsx (§8.4.5) | FULLFØRT (NY) | → NY: Implementert med title/what/why/how/units/sourcePath/fieldPath-props. Traceability-blokk, aria-label, governance note. Oppfyller §8.4.5 fullt. |
| ChainIcon.tsx (§8.4) | FULLFØRT (NY) | → NY: Dedikert komponent med ChainId-prop, chain-spesifikk farge og symbol, aria-label/title. Oppfyller §8.4. |
| ThresholdControls.tsx | FULLFØRT (NY) | → NY: SliderRow for alle 10 threshold-parametere (confidence_threshold, min_persist_days, high/extreme_high/low/extreme_low pct+z). onChange-callback. |
| ThresholdPreview.tsx | FULLFØRT (NY) | → NY: Human-readable preview av current threshold state. buildPreviewRows() genererer beskrivelse per parameter. |
| ThresholdControlsClient.tsx | FULLFØRT (NY) | → NY: useState + useMemo orkestrerer ThresholdControls + ThresholdPreview. Eksplisitt 'client-side preview only'-merknad. |
| GlossaryEntry.tsx | FULLFØRT | Uendret. |
| GlossaryFilter.tsx | FULLFØRT | Uendret. |
| GlossaryIndexClient.tsx | FULLFØRT (NY) | → NY: Forbedret klient-komponent med useMemo-filtrering over alle glossary-felter. Supplerer GlossaryFilter. |
| SiteFooter.tsx | FULLFØRT | Uendret. |
| SiteNavbar.tsx (auth-aware) | FULLFØRT (NY) | → NY/OPPDATERT: AuthAwareButton og AuthAwareMobileLink med useAuth(). Viser 'Dashboard' når isSignedIn, 'Sign In' ellers. Loading-state. Desktop + mobil. |
| MetricLineChart.tsx (charts/) | DELVIS | Eksisterer i src/components/ (ikke i charts/-undermappe per spec). raw+MA7+MA30 implementert. |
| Loading skeleton (chains/[chain]) | FULLFØRT | Uendret. loading.tsx med animate-pulse. |
| Error Boundary per seksjon | MANGLER | Kun top-level. Ingen per-seksjon error boundaries. |

## Datalag og konfigurasjon

| Krav / Komponent | Status | Notat |
| --- | --- | --- |
| src/lib/dataReaders.ts | FULLFØRT | Uendret. Zod-schemas aktive. |
| src/lib/dataset.ts | FULLFØRT | Uendret. |
| src/config/chains.ts | FULLFØRT | Uendret. hiddenMetrics per kjede. |
| src/config/units.ts | FULLFØRT | Uendret. Fullstendig enhetstabell. |
| src/data/glossary.ts | FULLFØRT | Uendret. 32 entries (målet er ~40). |
| web/types/json.ts | MANGLER | Fortsatt ingen dedikert types/json.ts per Phase 0. Typer er inline i dataReaders.ts. |
| web/lib/utils/formatters.ts | MANGLER | Ikke implementert som egen fil. |
| web/lib/utils/freshness.ts | MANGLER | Staleness-logikk er fortsatt inline i StalenessBar.tsx. |
| web/fixtures/*.json | MANGLER | Ingen test fixtures for edge cases. |
| DATA_SOURCE adapter (S3) | FULLFØRT | Uendret. storage/s3.ts + index.ts router. |
| web/lib/design-tokens.ts | MANGLER | Tokens er i globals.css, ingen TS-konstantfil. |
| Prisma schema | FULLFØRT (NY) | → NY: prisma/schema.prisma komplett med Account, Subscription, ApiKey, CustomOutput. Alle enums, indexes og relasjoner i henhold til Appendix I. @prisma/client + prisma installert. |
| Prisma klient i src/ (PrismaClient) | IKKE PÅBEGYNT | Ingen src/lib/db.ts eller PrismaClient-instans i src/. Schema-only. Ingen DB-kall skjer ennå i applikasjonen. |

## Auth- og entitlement-lag

| Krav / Komponent | Status | Notat |
| --- | --- | --- |
| Clerk (@clerk/nextjs) | FULLFØRT | Uendret. ClerkProvider, proxy.ts middleware, sign-in/sign-up ruter. |
| src/lib/auth/entitlements.ts | FULLFØRT | Uendret. Full tier-matrise, evaluateFileEntitlement(). |
| src/lib/auth/validateToken.ts | FULLFØRT | Uendret. API-nøkkel-validering. |
| src/lib/auth/apiKeys.ts | FULLFØRT | Uendret. ApiKeyRecord, dev JSON-fallback. |
| src/lib/auth/account.ts | FULLFØRT | Uendret. getCurrentAccountView() med Clerk + dev-fallback. |
| src/lib/auth/rateLimit.ts | FULLFØRT | Uendret. Upstash Redis sliding window + in-memory fallback. |
| API key creation (persistent) | IKKE PÅBEGYNT | Create-knappen i dashboard er disabled. Ingen DB-lag for key-generering. |
| Auth-aware navbar | FULLFØRT (NY) | → NY: useAuth() i SiteNavbar, Dashboard/Sign In-knapp per §5.2. Desktop + mobil. |
| Database (accounts/subscriptions/api_keys) | DELVIS | Prisma-schema er komplett. Ingen PrismaClient-instans i koden. DB-kall eksisterer ikke ennå. |

## Stripe og betalingsflyt

| Krav / Komponent | Status | Notat |
| --- | --- | --- |
| Stripe npm-pakke | FULLFØRT | Uendret. stripe@^18.0.0. |
| /api/v1/checkout/route.ts | FULLFØRT | Uendret. Stripe Checkout session creation med plan og auth-sjekk. |
| /api/v1/webhook/route.ts | DELVIS | Signatur-validering og event-routing implementert. Mangler: DB-skriving ved subscription.created/updated/deleted — logger kun til console.log, ingen entitlement-sync. |
| Subscription state sync (DB) | IKKE PÅBEGYNT | Webhook-events håndteres men skrives ikke til DB. Blokkert av manglende PrismaClient. |
| Stripe Customer Portal-lenke | IKKE PÅBEGYNT | Ingen customer portal-lenke i dashboard. |

## API-lag (/api/v1/)

| Krav / Komponent | Status | Notat |
| --- | --- | --- |
| /api/v1/status | FULLFØRT | Uendret. revalidate:300. |
| /api/v1/landing | FULLFØRT | Uendret. |
| /api/v1/whn/[chain] | FULLFØRT | Uendret. |
| /api/v1/summary/[chain] | FULLFØRT | Uendret. |
| /api/v1/thresholds/defaults | FULLFØRT | Uendret. |
| /api/v1/glossary | FULLFØRT | Uendret. |
| /api/v1/units | FULLFØRT | Uendret. |
| /api/v1/methodology/versions | FULLFØRT | Uendret. |
| /api/v1/files/[...path] (autentisert) | FULLFØRT | Uendret. API-nøkkel-validering, entitlement-sjekk, rate limiting, korrekte HTTP-koder. |
| /api/webhooks/stripe | FULLFØRT | Uendret. Signatur-validering og event-routing. |
| /api/v1/checkout | FULLFØRT | Uendret. Stripe Checkout session. |

## Governance-compliance

| Krav / Komponent | Status | Notat |
| --- | --- | --- |
| Strictly descriptive (ingen pris/forecast) | FULLFØRT | Ingen brudd. MetricTooltip har eksplisitt governance note. |
| hiddenMetrics-filter aktivt | FULLFØRT | chains.ts + chain page korrekt. |
| StalenessBar policy per kjede | FULLFØRT | BTC/ETH: 1/2/4d. ARB/BASE: 7/10/15d. |
| canonical_only på thresholds | FULLFØRT | ThresholdControlsClient merker eksplisitt at endringer ikke påvirker canonical published methodology. |
| AWS-attributering i /about | FULLFØRT | Uendret. |
| 403 (ikke 404) ved entitlement-brudd | FULLFØRT | Uendret. /api/v1/files/ returnerer 403 med {code: 'forbidden'}. |
| Rate limit 429 med Retry-After | FULLFØRT | Uendret. |
| Confidence tiering (3-lags) | FULLFØRT | Uendret. Good/Caution/Degraded. |

## Design / UX

| Krav / Komponent | Status | Notat |
| --- | --- | --- |
| Dark mode som default + theme toggle | FULLFØRT | Uendret. SiteNavbar toggle med localStorage-persistering. |
| Design token-system (CSS variables) | FULLFØRT | Uendret. globals.css Tailwind v4 @theme. |
| Global navbar (auth-aware) | FULLFØRT (NY) | → NY: useAuth()-basert AuthAwareButton. Dashboard/Sign In per §5.2. |
| MetricTooltip komponent (§8.4.5) | FULLFØRT (NY) | → NY: Se komponent-seksjon. |
| ChainIcon.tsx (§8.4) | FULLFØRT (NY) | → NY: Se komponent-seksjon. |
| Thresholds interaktiv simulator (§6.5) | FULLFØRT (NY) | → NY: ThresholdControlsClient + ThresholdControls + ThresholdPreview. Fungerende slider-basert simulator med live preview. |
| Glossary søk + filter | FULLFØRT | Oppdatert med GlossaryIndexClient for bedre filtrering. |
| Track Record som cross-chain historikkflate | DELVIS | Lenker til chain history-sider, ingen aggregert cross-chain stacked-bar. |
| Loading skeletons | DELVIS | Kun chains/[chain]. Ingen skjelett for andre sider. |
| Error boundaries per seksjon | MANGLER | Kun top-level. |
| Sign In / Dashboard i navbar | FULLFØRT (NY) | → NY: Implementert via useAuth(). |

## CI/CD og testing

| Krav / Komponent | Status | Notat |
| --- | --- | --- |
| .github/workflows/test.yml | MANGLER | Ingen GitHub Actions workflows. |
| .github/workflows/deploy.yml | MANGLER | Ingen deploy-workflow. |
| Unit tests (Jest) | MANGLER | Ingen test-filer i kodebasen. |
| Playwright e2e tests | MANGLER | Ingen e2e-tester. |
| TypeScript strict | DELVIS | TypeScript 5 i devDependencies, kode er typet. |
| .env.example (committed) | FULLFØRT | .env.example.txt eksisterer. |
| README.md | DELVIS | Eksisterer, fullstendig 15-min onboarding ikke verifisert. |
| web/fixtures/*.json | MANGLER | Ingen test fixtures. |

# 3. Gjenstående kritiske mangler mot produksjonsklar

Disse blokkerer lansering, i prioritert rekkefølge:

| # | Blokkerende krav | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| 1 | PrismaClient + DB-kobling | Prisma-schema er skrevet men ingen PrismaClient-instans i src/. Ingen src/lib/db.ts. Uten dette skjer ingen persistering — subscription state, account records og API keys lever kun i dev JSON-filer. |
| 2 | Stripe DB-sync | Webhook-ruten logger Stripe-events til console men skriver ikke til DB. Ingen entitlement-snapshot-oppdatering etter checkout.session.completed. Blokkert av #1. |
| 3 | API key creation (persistent) | Create-knappen i dashboard er disabled. Ingen key generation, one-time display eller DB-skriving. Blokkert av #1. |
| 4 | Terms/Privacy (endelig tekst) | /terms og /privacy er placeholder-sider. PO må levere juridisk tekst via Termly/iubenda. Blokkerer lansering per §12.4 og §19.3. |
| 5 | CI/CD + automatiserte tester | Ingen GitHub Actions workflows, ingen Jest-tester, ingen Playwright e2e. Blokkerer produksjonsherding og PR-gating. |
| 6 | Stripe-konto + price IDs (PO) | Stripe-konto og price_ids (STRIPE_PRICE_BASIC/PRO/HISTORY_ADDON) ikke levert. Checkout-ruten er klar men kan ikke gjennomføres uten disse. |

# 4. PO-avhengigheter som blokkerer ferdigstilling

| Leveranse | Detaljer |
| --- | --- |
| Terms of Service | Endelig juridisk tekst for /terms. Bør nevne: ingen investeringsråd, Vercel Analytics, Sentry, AWS. Anbefalt: Termly.io. Ca. 1–2 timer. |
| Privacy Policy | Endelig tekst for /privacy. Databehandlere: Vercel Analytics, Sentry, AWS. Nåværende placeholder er ikke juridisk bindende. |
| Stripe-konto + price IDs | Stripe-konto med 3 produkter: Basic ~$29/mnd, Pro ~$79/mnd, History (engangs). Kopier price_id til .env. Ca. 30–45 min. |
| Glossary-kompletthet (32 av ~40) | Styringsdok Appendix D krever ~40 nøkler med Basic + Advanced. 32 dekket. Mangler: evt. resterende felt per kjede. Estimat: 1–2 timer. |
| Upstash Redis credentials | UPSTASH_REDIS_REST_URL + TOKEN for produksjons rate limiting. Uten dette faller rateLimit.ts tilbake på in-memory (ikke cross-instance safe). |
| DATABASE_URL + DIRECT_URL | Postgres-tilkobling for Prisma. Anbefalt: Supabase free tier, Neon eller Railway. Ca. 15 min setup. |

# 5. Anbefalt neste sprint

Alle S4–S6-oppgaver fra forrige sprint er fullført. S7 (database) er neste kritiske blokk.

| # | Sprint | Prioritet | Oppgaver |
| --- | --- | --- | --- |
| S7a | PrismaClient | UMIDDELBART | Opprett src/lib/db.ts med global PrismaClient-instans (dev singleton-pattern). Legg DATABASE_URL + DIRECT_URL i .env.local. Kjør npx prisma migrate dev. Verifiser tilkobling. |
| S7b | Webhook DB-sync | UMIDDELBART | Koble webhook/route.ts til Prisma: subscription.created → Account.upsert + Subscription.upsert + ApiKey.updateMany(ACTIVE). subscription.deleted → Subscription.update(inactive) + ApiKey.updateMany(SUSPENDED). |
| S7c | API key creation | UMIDDELBART | Aktiver Create-knappen i dashboard. POST /api/v1/keys: generer token (crypto.randomBytes), hash (argon2/bcrypt), lagre i ApiKey-tabell. Vis hemmelighet én gang. Revoke-action. |
| S8a | Tester + CI/CD | NESTE | npm install jest @testing-library/react playwright. Implementer entitlements.test.ts, rateLimit.test.ts, formatters.test.ts. Opprett .github/workflows/test.yml og deploy.yml. |
| S8b | Produksjon | PROD | Deploy til Vercel med produksjons-ENV. Konfigurer UPSTASH_REDIS, S3_BUCKET, Stripe live keys, DATABASE_URL. GitHub Actions pipeline cron for daglig kjøring. |

# 6. Nåværende systemtilstand

| Dimensjon | Tilstand | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Arkitektur | STABIL | API-lag, storage adapter, auth-lag, entitlement-modell velstrukturert og utvidbart. |
| Data-integritet | KORREKT | Zod-schemas aktive. Alle sider leser published JSON uten reberegning. |
| Governance-compliance | HØY | Ingen kjente brudd. MetricTooltip har governance note. Canonical/custom-grensen klar i thresholds. |
| Offentlig flate (UI) | ~92% | Nesten alle pub-sider og komponenter fullført. Mangler: error boundaries, loading skeletons for ikke-chain-sider, cross-chain track record. |
| Auth-lag | ~80% | Clerk, middleware, dashboard-shell, entitlement-modell, auth-aware navbar fullstendig. Mangler: DB-kobling og faktisk key-mutasjon. |
| Stripe / billing | ~45% | Checkout + webhook strukturert. Mangler: DB-sync, Stripe-konto/price_ids. |
| API-lag | FULLSTENDIG | Alle 11 v1-endepunkter implementert. |
| Interaktivitet (thresholds) | FULLFØRT | Simulator med sliders og live preview operativ. |
| Database | SCHEMA ONLY | Prisma-schema komplett. Ingen PrismaClient i src/. Ingen DB-kall skjer. |
| Produksjonsklar | NEI | Mangler: DB-kobling, Stripe end-to-end, CI/CD, juridiske sider (endelig tekst). |
| Utviklingsklar (neste sprint) | JA | Teamet kan starte S7a umiddelbart. Alle forutsetninger på plass. |

# 7. Restart-prompt for ny økt

Vi fortsetter utvikling av TrendAnalytics Web Platform (status v5, 2026-03-12).

FULLFORT: chain pages (m/RegimeBadge+ScoreGauge+StalenessBar+WindowSelector), history, /chains, /status, /about, /thresholds (interaktiv simulator med ThresholdControls+Preview+Client), /api-docs, /terms (placeholder), /privacy (placeholder), /track-record, /glossary (32 entries+GlossaryIndexClient), /methodology, methodology/previously, alle 11 /api/v1/-endepunkter (inkl. autentisert /files/ + /checkout + /webhook), SiteFooter, SiteNavbar (auth-aware Dashboard/Sign In + theme-toggle), loading.tsx, lib/dataReaders (Zod), config/chains, config/units, data/glossary, MetricTooltip.tsx, ChainIcon.tsx, Clerk auth (ClerkProvider+middleware+sign-in/sign-up), /dashboard (shell), src/lib/auth/entitlements+validateToken+apiKeys+account+rateLimit, storage/s3+index, prisma/schema.prisma (schema komplett).

MANGLER: src/lib/db.ts (PrismaClient-instans), Stripe DB-sync (webhook → DB), API key creation/revocation (persistent), CI/CD (.github/workflows/), unit tests, Playwright e2e, terms/privacy endelig tekst, error boundaries per seksjon, cross-chain track record, formatters.ts, freshness.ts, types/json.ts.

NESTE: S7a — opprett src/lib/db.ts med PrismaClient singleton, legg til DATABASE_URL i .env.local, kjør npx prisma migrate dev, koble webhook til DB-skriving.

TrendAnalytics  |  Technical Status v5 — 2026-03-12  |  Governance: TrendAnalytics_Master_v3.1_FINAL.docx  |  Codebase: web.zip (v5)