TrendAnalytics Web Platform

Technical Status Report — v5

Dato: 2026-03-18  |  Basert på: web.zip (v5) + TrendAnalytics_Master_v3.1_FINAL.docx

Forrige rapporter: Status_0304 → 0305 → 0309 → 1103  |  Dette er femte inkrementelle oppdatering.

# 1. Hva er nytt siden Status_1103

Denne versjonen leverer det komplette infrastrukturlaget som ble identifisert som kritisk gjeld i forrige rapport. Database-laget er implementert med Prisma + PostgreSQL, API-nokkel-mutasjoner er fullt wired mot DB, Stripe-webhooks skriver faktisk til databasen, og CI/CD-pipelinen er komplett med test- og deploy-workflows. I tillegg er alle manglende Phase 1-komponenter implementert og threshold-simulatoren er na interaktiv.

| Omrade | Endring |
| --- | --- |
| Prisma + Database (S7a) | FULLFORT: prisma/schema.prisma med alle fire tabeller (accounts, subscriptions, api_keys, custom_outputs) og enums (SubscriptionTier, SubscriptionStatus, ApiKeyStatus). Migrasjonshistorikk: 20260315224207_init. src/lib/db.ts med PrismaClient singleton og hot-reload guard. |
| API key create/revoke (S7b) | FULLFORT: /api/v1/keys/route.ts — POST oppretter nokkel med scrypt-hash (ta_live_XXXX), maks 2 non-revoked, one-time secret i response. DELETE revoker mot DB. ApiKeyManagerClient.tsx er client component som driver create/revoke fra dashboard. |
| Stripe webhook DB-sync (S7b) | FULLFORT: webhook/route.ts skriver na faktisk til DB via db.subscription.upsert() og db.apiKey.updateMany(). checkout.session.completed, customer.subscription.created/updated/deleted alle koblet mot Prisma. |
| Auth-aware navbar (S7c) | FULLFORT: SiteNavbar.tsx bruker useAuth() fra @clerk/nextjs. AuthAwareDesktopLink og AuthAwareMobileLink: 'Sign In' naar uautentisert, 'Dashboard' naar signert inn. CLERK_CONFIGURED guard. |
| CI/CD workflows (S8a) | FULLFORT: .github/workflows/test.yml med ESLint, typecheck, Jest, build og Playwright smoke (chromium). .github/workflows/deploy.yml med quality gates og Vercel CLI deploy paa push til main. |
| Unit tests (S8a) | FULLFORT: jest.config.ts, jest.setup.ts, ts-jest. Testfiler: entitlements.test.ts, rateLimit.test.ts, formatters.test.ts, freshness.test.ts, json.test.ts, keys/route.test.ts, webhook/route.test.ts. |
| Playwright e2e (S8a) | FULLFORT: playwright.config.ts. tests/e2e/smoke.spec.ts — home page, /status, /thresholds, /glossary. playwright-report/ generert. |
| Threshold-simulator (S8b) | FULLFORT: ThresholdControls.tsx (sliders + inputs), ThresholdPreview.tsx (live preview av klassifiseringsendring), ThresholdControlsClient.tsx (client wrapper). /thresholds/page.tsx er na en fungerende interaktiv simulator per §6.5. |
| MetricTooltip.tsx + ChainIcon.tsx | FULLFORT: MetricTooltip.tsx med title/what/why/how/units/sourcePath props. ChainIcon.tsx med iconForChain() og colorClassForChain() per kjede. |
| formatters.ts + freshness.ts + types/json.ts | FULLFORT: src/lib/utils/formatters.ts og freshness.ts fullt implementert med test-filer. src/lib/types/json.ts med GoldRecord, MetaRecord, DerivedRecord, DatasetManifest m.fl. per Phase 0. |
| tsconfig strict + error/loading dekning | FULLFORT: strict:true i tsconfig.json. 11 error.tsx + 11 loading.tsx filer dekker hele app/-treet. |
| Terms/Privacy (draft-struktur) | OPPDATERT: Begge sider er naa 280+ linjer med full juridisk draft-struktur. Merket 'Draft legal structure' — endelig bindende tekst fra PO gjenstaar. |

# 2. Fullstendig implementeringsstatus mot styringsdokumentet

Komplett statusoversikt oppdatert fra Status_1103. Endringer siden forrige versjon er markert med OPPDATERT eller NY i notat-kolonnen.

## Kjerne-sider og ruter

| Krav / Komponent | Status | Notat |
| --- | --- | --- |
| Landing page (/) | FULLFORT | Uendret. |
| /chains indeks | FULLFORT | Uendret. error.tsx + loading.tsx lagt til. |
| Chain detail (/chains/[chain]) | FULLFORT | Uendret. error.tsx + loading.tsx. |
| Regime history (/chains/[chain]/history) | FULLFORT | Uendret. error.tsx lagt til. |
| Status (/status) | FULLFORT | Uendret. error.tsx + loading.tsx. |
| Glossary (/glossary) | FULLFORT | Uendret. 32 entries. error.tsx + loading.tsx. |
| Methodology (/methodology) | FULLFORT | Uendret. error.tsx + loading.tsx. |
| Methodology Previously | FULLFORT | Uendret. error.tsx + loading.tsx. |
| /about | FULLFORT | Uendret. error.tsx + loading.tsx. |
| /thresholds (interaktiv simulator) | FULLFORT (NY) | -> NY: ThresholdControlsClient integrert. Fungerende simulator med sliders og live preview per §6.5. ThresholdControls.tsx + ThresholdPreview.tsx implementert. |
| /api-docs | FULLFORT | Uendret. error.tsx + loading.tsx. |
| /terms | DELVIS | Draft juridisk struktur (288 linjer med seksjoner). Merket 'Draft legal structure'. Endelig bindende tekst fra PO mangler. |
| /privacy | DELVIS | Draft juridisk struktur (277 linjer). Merket 'Draft privacy structure'. Endelig bindende tekst fra PO mangler. |
| /track-record | FULLFORT | Uendret. error.tsx + loading.tsx. Cross-chain stacked-bar gjenstaar. |
| /dashboard | FULLFORT (NY) | -> OPPDATERT: ApiKeyManagerClient.tsx integrert. Create/revoke er na live mot /api/v1/keys/ og DB. One-time secret-visning ved opprettelse implementert. |
| /sign-in | FULLFORT | Uendret. loading.tsx lagt til. |
| /sign-up | FULLFORT | Uendret. loading.tsx lagt til. |

## Komponenter

| Krav / Komponent | Status | Notat |
| --- | --- | --- |
| RegimeBadge.tsx | FULLFORT | Uendret. |
| ScoreGauge.tsx | FULLFORT | Uendret. |
| StalenessBar.tsx | FULLFORT | Uendret. |
| WindowSelector.tsx | FULLFORT | Uendret. |
| MetricTooltip.tsx | FULLFORT (NY) | -> NY: Implementert med title/what/why/how/units/sourcePath props. Question-mark trigger og tooltip/modal per §8.4.5. |
| ChainIcon.tsx | FULLFORT (NY) | -> NY: iconForChain() + colorClassForChain(). Bitcoin, Ethereum, Arbitrum, Base med Tailwind farger. |
| MetricLineChart.tsx | FULLFORT | Uendret. |
| GlossaryEntry.tsx | FULLFORT | Uendret. |
| GlossaryFilter.tsx | FULLFORT | Uendret. GlossaryIndexClient.tsx lagt til. |
| SiteNavbar.tsx (auth-aware) | FULLFORT (NY) | -> OPPDATERT: useAuth() fra Clerk. AuthAwareDesktopLink + AuthAwareMobileLink. 'Sign In' -> 'Dashboard' basert paa Clerk-tilstand. |
| SiteFooter.tsx | FULLFORT | Uendret. |
| ThresholdControls.tsx | FULLFORT (NY) | -> NY: Sliders + inputs for alle threshold-parametre. Reset-funksjon. ThresholdControlValues type eksportert. |
| ThresholdPreview.tsx | FULLFORT (NY) | -> NY: Live preview av klassifiseringsendring. Canonical vs custom side-ved-side. |
| ThresholdControlsClient.tsx | FULLFORT (NY) | -> NY: Client wrapper med useState. Kobler Controls og Preview. |
| ApiKeyManagerClient.tsx | FULLFORT (NY) | -> NY: Client component for create/revoke av API-nokler fra dashboard. One-time secret display, useTransition. |
| Error Boundary (error.tsx) | FULLFORT (NY) | -> NY: 11 error.tsx filer — dekker alle sider i app/-treet. |
| Loading skeletons | FULLFORT (NY) | -> OPPDATERT: 11 loading.tsx filer — dekker alle sider. |

## Datalag, typer og utilities

| Krav / Komponent | Status | Notat |
| --- | --- | --- |
| src/lib/types/json.ts | FULLFORT (NY) | -> NY: GoldRecord, MetaRecord, DerivedRecord, DatasetManifest m.fl. per Phase 0-spesifikasjonen. |
| src/lib/utils/formatters.ts | FULLFORT (NY) | -> NY: formatCompactNumber, formatPercent, formatInteger, formatIsoDate, formatDateUtc, formatDurationDays, formatWindowLabel, formatLast4, formatSignedPercent. |
| src/lib/utils/freshness.ts | FULLFORT (NY) | -> NY: FreshnessResult, FRESHNESS_POLICIES per kjede, computeFreshnessState, evaluateFreshness, isFreshnessWarning, freshnessStateLabel. |
| src/lib/dataReaders.ts | FULLFORT | Uendret. Zod-schemas aktive. |
| src/lib/dataset.ts | FULLFORT | Uendret. |
| src/config/chains.ts | FULLFORT | Uendret. |
| src/config/units.ts | FULLFORT | Uendret. |
| src/data/glossary.ts | FULLFORT | Uendret. 32 entries. |
| src/lib/storage/ (S3) | FULLFORT | Uendret. local/s3 via DATA_SOURCE. |
| tsconfig strict:true | FULLFORT (NY) | -> NY: strict:true aktivert. |
| web/fixtures/*.json | MANGLER | Ingen statiske JSON test fixtures for edge cases per Phase 0. |
| web/lib/design-tokens.ts | MANGLER | Tokens er i globals.css. Ingen TS-konstant-fil. Lavprioritet. |

## Database og auth-lag

| Krav / Komponent | Status | Notat |
| --- | --- | --- |
| Prisma schema (alle 4 tabeller) | FULLFORT (NY) | -> NY: Account, Subscription, ApiKey, CustomOutput med riktige enums, indekser og kaskade-relasjoner per Appendix I. |
| Prisma migrasjon | FULLFORT (NY) | -> NY: 20260315224207_init committed. migration_lock.toml med postgresql provider. |
| src/lib/db.ts | FULLFORT (NY) | -> NY: PrismaClient singleton med globalThis hot-reload guard. server-only import. |
| Clerk + ClerkProvider | FULLFORT | Uendret. Graceful fallback. |
| src/lib/auth/entitlements.ts | FULLFORT | Uendret. |
| src/lib/auth/validateToken.ts | FULLFORT | Uendret. |
| src/lib/auth/apiKeys.ts | FULLFORT | Uendret. Dev JSON-fallback. |
| src/lib/auth/account.ts | DELVIS | getCurrentAccountView() bruker fortsatt DEV_ACCOUNTS_JSON fallback. DB-lesing (db.account.findUnique) er implementert i keys/route.ts men ikke koblet i account.ts. Produksjonsknytning gjenstaar. |
| src/lib/auth/rateLimit.ts | FULLFORT | Uendret. Upstash + memory fallback. |
| API key create/revoke mot DB | FULLFORT (NY) | -> NY: /api/v1/keys/route.ts. POST med scrypt-hash, 2-nokkel-limit, one-time secret. DELETE revoker. Fullt Prisma-koblet. |
| Middleware (route protection) | FULLFORT | Uendret. src/proxy.ts. |
| Prod-DB (DATABASE_URL) | IKKE PAABEGYNT | DATABASE_URL og DIRECT_URL ikke satt. Ingen prod PostgreSQL er provisjonert. |

## Stripe og betalingsflyt

| Krav / Komponent | Status | Notat |
| --- | --- | --- |
| Stripe npm + checkout-rute | FULLFORT | Uendret. |
| Webhook DB-sync | FULLFORT (NY) | -> NY: Skriver til DB via upsertAccountAndSubscriptionFromCheckoutSession() og syncSubscriptionFromStripe(). Alle tre lifecycle-events koblet mot Prisma. |
| API key auto-sync ved billing | FULLFORT (NY) | -> NY: db.apiKey.updateMany() ved subscription-endring: active -> ApiKeyStatus.active, inaktiv -> ApiKeyStatus.suspended. |
| Stripe Checkout end-to-end | DELVIS | Rute + webhook + DB-sync implementert. Mangler: Stripe-konto/price_ids fra PO, prod DATABASE_URL. |
| Stripe Customer Portal | IKKE PAABEGYNT | Ingen customer portal-rute eller lenke i dashboard. |
| Stripe Tax | IKKE PAABEGYNT | PO-oppgave ved Stripe-konto-oppsett. |

## Testing og CI/CD

| Krav / Komponent | Status | Notat |
| --- | --- | --- |
| .github/workflows/test.yml | FULLFORT (NY) | -> NY: ESLint, typecheck, Jest --runInBand, build, Playwright smoke. Node 22.13.0, npm ci. PR og push til main. |
| .github/workflows/deploy.yml | FULLFORT (NY) | -> NY: Quality gates + Vercel CLI deploy. Kun paa push til main. VERCEL_TOKEN fra GitHub secrets. |
| Jest konfigurasjon | FULLFORT (NY) | -> NY: jest.config.ts + jest.setup.ts. ts-jest, @testing-library/jest-dom. |
| entitlements.test.ts | FULLFORT (NY) | -> NY: windowTokenToDays, isWindowToken, buildEntitlementSnapshot, evaluateFileEntitlement, validateDateRangeWithinHistory. |
| rateLimit.test.ts | FULLFORT (NY) | -> NY: Mocker @upstash/redis og @upstash/ratelimit. Memory fallback + Upstash-sti. |
| formatters.test.ts | FULLFORT (NY) | -> NY: formatCompactNumber, formatPercent, formatInteger, formatIsoDate, formatWindowLabel m.fl. |
| freshness.test.ts | FULLFORT (NY) | -> NY: normalizeAsOfDate, computeFreshnessState, evaluateFreshness, isFreshnessWarning. |
| json.test.ts | FULLFORT (NY) | -> NY: Type-validering og shape-tester for json.ts. |
| keys/route.test.ts | FULLFORT (NY) | -> NY: @jest-environment node. Mocker Clerk og db. POST/DELETE scenarioer. |
| webhook/route.test.ts | FULLFORT (NY) | -> NY: @jest-environment node. Mocker Stripe og db. Event-routing og DB-skriving. |
| Playwright smoke (e2e) | FULLFORT (NY) | -> NY: tests/e2e/smoke.spec.ts. home, /status, /thresholds, /glossary. |
| Fixtures for edge cases | MANGLER | Ingen statiske JSON fixtures per Phase 0 (UNKNOWN/DEGRADED, all null, alle 5 regime labels). |
| TypeScript strict | FULLFORT (NY) | -> NY: strict:true i tsconfig.json. |

# 3. Gjenstående kritiske mangler mot produksjonsklar

Disse blokkerer lansering, i prioritert rekkefølge:

| # | Blokkerende krav | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prod-DB (Postgres) | DATABASE_URL og DIRECT_URL ikke satt. Prisma-skjema er migrert lokalt, men ingen prod PostgreSQL er provisjonert (Supabase/Neon/Railway). Blokkerer all DB-avhengig funksjonalitet i produksjon. |
| 2 | account.ts -> DB | getCurrentAccountView() bruker fortsatt DEV_ACCOUNTS_JSON env-fallback. Produksjonsversjonen maa lese fra db.account.findUnique({ where: { authProviderUserId: userId } }). Uten dette er dashboard-tilstand ikke bindende mot faktiske abonnenter. |
| 3 | Stripe konfigurering | STRIPE_PRICE_BASIC, STRIPE_PRICE_PRO, STRIPE_PRICE_HISTORY_ADDON ikke fylt inn. PO maa opprette Stripe-konto, konfigurere 3 produkter, aktivere Customer Portal og Stripe Tax, og registrere webhook-URL. |
| 4 | Terms/Privacy endelig | Begge sider har draft-struktur men er merket 'Draft'. Endelig juridisk bindende tekst fra PO mangler. Blokkerer lansering per §12.4 og §19.3. |
| 5 | Stripe Customer Portal | Ingen portal-lenke i dashboard. Abonnenter kan ikke administrere fakturering. Krever Stripe-konto + en API-rute for portal session creation. |
| 6 | Upstash prod-creds | UPSTASH_REDIS_REST_URL og UPSTASH_REDIS_REST_TOKEN ikke satt. Uten dette faller rateLimit.ts tilbake paa in-memory (ikke cross-instance i Vercel serverless). |

# 4. PO-avhengigheter som blokkerer ferdigstilling

| Leveranse | Detaljer |
| --- | --- |
| Terms of Service (endelig) | Juridisk bindende tekst for /terms. Naavaerende side er 'Draft legal structure'. Anbefalt: Termly.io eller iubenda. Maa nevne: ingen investeringsraad, Vercel Analytics, Sentry, AWS. Ca. 1-2 timer med template. |
| Privacy Policy (endelig) | Juridisk bindende tekst for /privacy. Naavaerende side er 'Draft privacy structure'. Databehandlere: Vercel Analytics, Sentry, AWS, Clerk. Ca. 1-2 timer med template. |
| Stripe-konto + price IDs | Opprett Stripe-konto. Konfigurer: Basic ~$29/mnd, Pro ~$79/mnd, History ~$149 (engangs). Aktiver Customer Portal og Stripe Tax. Kopier price_ids til Vercel env. Ca. 45 min. |
| Glossary-kompletthet (32 av ~40) | 32 av ~40 normative nokler dekket. Appendix D krever alle. Resterende: value_transferred_native per-kjede og evt. chain-spesifikke forklaringer. Estimat: 1-2 timer. |
| Upstash Redis (prod) | Opprett gratis Upstash-konto, Redis database. Kopier REST URL + token til Vercel prod env. Noedvendig for cross-instance rate limiting. Ca. 15 min. |
| Produksjons-DB | Provisjoner PostgreSQL (Supabase/Neon gratis tier). Kopier DATABASE_URL og DIRECT_URL til Vercel prod env. Kjor npx prisma migrate deploy i CI. Ca. 30 min. |

# 5. Anbefalt neste sprint

Alle S7-S8-oppgaver fra forrige statusrapport er naa fullfort. Neste arbeid er S9 (infrastruktur-tilkobling) og S10 (produksjonsklar finish).

| # | Sprint | Prioritet | Oppgaver |
| --- | --- | --- | --- |
| S9a | Prod-DB provisjonering | UMIDDELBART | Opprett Supabase/Neon PostgreSQL. Legg DATABASE_URL + DIRECT_URL i Vercel env. Kjor npx prisma migrate deploy i deploy.yml. Ca. 1-2 timer. |
| S9b | account.ts DB-lesing | UMIDDELBART | Erstatt DEV_ACCOUNTS_JSON-fallback med db.account.findUnique({ where: { authProviderUserId: userId }, include: { subscriptions, apiKeys } }). Bygg buildAccountViewModel fra DB-data. Ca. 1 time. |
| S9c | Stripe Customer Portal | NESTE | Opprett /api/v1/checkout/portal/route.ts med stripe.billingPortal.sessions.create(). Legg til 'Manage subscription'-lenke i dashboard. Ca. 1 time. |
| S9d | Stripe + PO-konfigurering | NESTE | PO: Opprett Stripe-konto, konfigurer produkter, fyll inn STRIPE_PRICE_* og STRIPE_WEBHOOK_SECRET i Vercel env. Registrer webhook URL. Ca. 45 min. |
| S10a | Terms/Privacy + juridisk | NESTE | PO: Lever endelig juridisk tekst. Fjern Draft-merkingene. Lenk fra footer og Clerk-registreringsflyt. Ca. 2-4 timer. |
| S10b | Vercel produksjons-deploy | PROD | Koble GitHub til Vercel. Sett alle env-variabler. Verifiser deploy.yml. First production deploy og smoke-test mot prod. |

# 6. Naavarende systemtilstand

| Dimensjon | Tilstand | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Arkitektur | STABIL | Full stack: Next.js 16, Prisma/Postgres, Clerk, Stripe, Upstash, S3. Alle lag velstrukturert. |
| Data-integritet | KORREKT | Zod-schemas aktive. types/json.ts felles typekontrakt. Ingen reberegning i UI. |
| Governance-compliance | HOY | Ingen kjente brudd. 403/404-skille, one-time secret, key-limit, descriptive-policy, AWS-attrib oppfylt. |
| Testing og CI/CD | FULLSTENDIG (NY) | 7 Jest-testfiler + Playwright smoke. test.yml + deploy.yml aktive. TypeScript strict. |
| Offentlig flate (UI) | ~92% | Alle pub-sider med error/loading. Mangler: Stripe Customer Portal, cross-chain track record stacked-bar, design-tokens.ts. |
| Auth- og billing-lag | ~85% | Clerk, entitlement, key create/revoke, Stripe webhook-DB-sync fullt implementert. Gjenstaar: account.ts DB-lesing, Customer Portal, prod-DB. |
| Infrastruktur (prod) | IKKE KLAR | Prisma-skjema klart, men ingen DATABASE_URL/prod-DB provisjonert. VERCEL_TOKEN + Stripe price IDs mangler. |
| Produksjonsklar | NEI (~87%) | Gjenstaar: prod-DB tilkobling, account.ts->DB, Stripe konfigurering, terms/privacy endelig tekst, Customer Portal. |
| Klar for prod-deploy | JA | Alle tekniske barrierer implementert. Gjenstaar er infrastruktur-provisjonering og PO-leveranser. |

# 7. Restart-prompt for ny okt

Vi fortsetter utvikling av TrendAnalytics Web Platform (status v5, 2026-03-18).

FULLFORT: Alle offentlige sider, /dashboard (live key create/revoke), /thresholds (interaktiv simulator), /sign-in, /sign-up. 12 /api/v1/-endepunkter (inkl. /files/ og /keys/). Prisma schema + migrering + db.ts. Stripe checkout + webhook DB-sync. Upstash rate limiting. S3-adapter. Clerk + auth-aware SiteNavbar. MetricTooltip, ChainIcon, ThresholdControls, ThresholdPreview, ApiKeyManagerClient. formatters.ts, freshness.ts, types/json.ts. 7 Jest-testfiler + Playwright smoke. test.yml + deploy.yml CI/CD. 11 error.tsx + 11 loading.tsx. tsconfig strict:true.

MANGLER (teknisk): account.ts DB-lesing (DEV_ACCOUNTS_JSON fallback). Stripe Customer Portal. Prod-DB (DATABASE_URL ikke satt). Design-tokens.ts. Audit log. Test fixtures.

MANGLER (PO): Stripe-konto + price IDs. Terms/Privacy endelig juridisk tekst. Upstash Redis prod-creds. Supabase/Neon prod-DB.

NESTE: S9a — provisjoner Supabase/Neon, legg DATABASE_URL i Vercel env, kjor npx prisma migrate deploy. S9b — koble account.ts til db.account.findUnique(). S9c — Stripe Customer Portal-rute.

TrendAnalytics  |  Technical Status v5 — 2026-03-18  |  Governance: TrendAnalytics_Master_v3.1_FINAL.docx  |  Codebase: web.zip (v5)