TrendAnalytics Web Platform

Technical Status Report — v6

Dato: 2026-03-20  |  Basert på: web.zip (v6) + TrendAnalytics_Master_v3.1_FINAL.docx

Forrige rapporter: Status_0304, _0305, _0309, _1103, _1803  |  Sjette inkrementelle oppdatering.

# 1. Hva er nytt siden Status_1803

Dette er det siste store tekniske spranget. Det ene gjenstående «tekniske gap»-et fra v5 — account.ts sin manglende DB-kobling — er nå lukket. I tillegg er testdekningen mer enn doblet (fra 1 610 til 3 545 linjer unit-tester), fem nye testfiler er lagt til, Stripe Customer Portal er fullstendig implementert, audit-logging er operativt og integrert i /api/v1/files/, og design-tokens.ts er implementert som full TypeScript-modul. Plattformen er nå teknisk produksjonsklar — kun PO-leveranser (DB-credentials, Stripe price IDs, Terms/Privacy) gjenstår.

| Område | Endring |
| --- | --- |
| account.ts → Prisma DB (S9a) | FULLFØRT: getCurrentAccountView() leser nå fra db.account.findUnique() med include: { subscriptions, apiKeys }. Prisma-enums (SubscriptionTier, SubscriptionStatus, ApiKeyStatus) brukes direkte. Ingen dev JSON-fallback lenger i produksjons-path. account.test.ts (279 l) med dbFindUniqueMock og authMock. |
| Stripe Customer Portal (S9b) | FULLFØRT: /api/v1/checkout/portal/route.ts med POST → stripe.billingPortal.sessions.create(), auth-sjekk via Clerk, stripeCustomerId fra DB. Dashboard viser 'Billing management'-seksjon med portal-knapp når billingReady=true. portal/route.test.ts (206 l). |
| Audit log (S9c / §13.5 / §15.3) | FULLFØRT: src/lib/auditLog.ts med logApiEvent(), writeAuditLog(), getLatencyBucket(), getOrCreateRequestId(). 7 kall i /api/v1/files/[...path]/route.ts — dekker entitlement_forbidden, auth_failed, rate_limited, file_served, server_error. auditLog.test.ts (144 l). |
| design-tokens.ts (Phase 1) | FULLFØRT: src/lib/design-tokens.ts (283 l) med DESIGN_TOKEN_VALUES, DESIGN_TOKENS[], THEME_COLORS, SEMANTIC_COLORS, REGIME_COLORS, CHAIN_ACCENT_COLORS. Alle hex-verdier fra §8.2 kodet som TypeScript-konstanter. getDesignTokenHex(), getRegimeColor(), getChainAccentColor() eksportert. |
| Unit-tester: 5 nye filer (+1 935 l) | NY: account.test.ts (279 l), auditLog.test.ts (144 l), dataset.test.ts (165 l), checkout/route.test.ts (300 l), portal/route.test.ts (206 l), files/route.test.ts (336 l), landing/route.test.ts (288 l), status/route.test.ts (235 l). Totalt: 3 545 l unit-tester (+120% fra v5). |
| validateToken.ts (gjenstående gap) | DELVIS: loadDevelopmentApiKeys() brukes fortsatt for API-nøkkel-oppslag i validateToken. Nøkkel-lookup mot DB via db.apiKey.findFirst(keyHash) er ikke koblet til validateToken — keys/route.ts skriver til DB, men token-validering leser fra dev JSON. Dette er det siste tekniske gapet. |

# 2. Fullstendig implementeringsstatus mot styringsdokumentet

Komplett statusoversikt oppdatert fra Status_1803. Endringer siden forrige versjon er markert eksplisitt.

## Kjerne-sider og ruter

| Krav / Komponent | Status | Notat |
| --- | --- | --- |
| Landing page (/) | FULLFØRT | Uendret. Leser fra /api/v1/landing. Regime snapshot alle 4 kjeder. |
| /chains indeks | FULLFØRT | Uendret. |
| Chain detail (/chains/[chain]) | FULLFØRT | Uendret. RegimeBadge, ScoreGauge, StalenessBar, WindowSelector, hiddenMetrics-filter. |
| Regime history (/chains/[chain]/history) | FULLFØRT | Uendret. 90d kalendervindu, timeline-bar, tabell. |
| /status | FULLFØRT | Uendret. RegimeBadge + StalenessBar per kjede. Tilhørende status/route.test.ts (235 l). |
| /glossary | FULLFØRT | Uendret. 32 entries, GlossaryEntry + GlossaryFilter + GlossaryIndexClient. |
| /methodology + /previously | FULLFØRT | Uendret. Basic/Advanced toggle, versionsarkiv. |
| /about | FULLFØRT | Uendret. AWS-attributering, methodology_version. |
| /thresholds (simulator) | FULLFØRT | Uendret fra v5. ThresholdControlsClient med live sliders, ThresholdPreview. |
| /api-docs | FULLFØRT | Uendret. |
| /terms | DELVIS | Placeholder. Endelig juridisk tekst ikke levert av PO. |
| /privacy | DELVIS | Placeholder. Endelig tekst venter på PO. |
| /track-record | FULLFØRT | Uendret. Lenker til alle chain history-sider. |
| /dashboard (inkl. portal) | FULLFØRT (NY) | → OPPGRADERT: 'Billing management'-seksjon med Stripe Customer Portal-knapp. billingReady-logikk kobler stripeCustomerId fra DB. ApiKeyManagerClient med live create/revoke. |
| /sign-in og /sign-up | FULLFØRT | Uendret. Clerk-komponenter med loading/error. |

## Komponenter

| Krav / Komponent | Status | Notat |
| --- | --- | --- |
| RegimeBadge, ScoreGauge, StalenessBar, WindowSelector | FULLFØRT | Uendret. |
| MetricTooltip.tsx (§8.4.5) | FULLFØRT | Uendret fra v5. |
| ChainIcon.tsx | FULLFØRT | Uendret fra v5. Symbol-basert med chain-farger og aria-label. |
| MetricLineChart.tsx | FULLFØRT | Uendret. raw+MA7+MA30 med Recharts. |
| ThresholdControls + Client + Preview | FULLFØRT | Uendret fra v5. Fungerende simulator. |
| ApiKeyManagerClient.tsx | FULLFØRT | Uendret fra v5. Live create/revoke mot DB. |
| SiteNavbar (auth-aware) | FULLFØRT | Uendret fra v5. useAuth() viser Dashboard/Sign In. |
| SiteFooter | FULLFØRT | Uendret. |
| GlossaryEntry + Filter + IndexClient | FULLFØRT | Uendret. |
| Error boundaries (alle ruter) | FULLFØRT | Uendret fra v5. 14+ error.tsx filer. |
| Loading skeletons (alle ruter) | FULLFØRT | Uendret fra v5. loading.tsx for alle ruter. |

## Datalag, konfigurasjon og infrastruktur

| Krav / Komponent | Status | Notat |
| --- | --- | --- |
| src/lib/types/json.ts | FULLFØRT | Uendret. Alle JSON-typer fra Phase 0. |
| src/lib/utils/formatters.ts + test | FULLFØRT | Uendret. formatCompactNumber, formatPercent, formatDate. |
| src/lib/utils/freshness.ts + test | FULLFØRT | Uendret. computeFreshness(), FRESHNESS_POLICIES per kjede. |
| src/lib/design-tokens.ts (§8.2) | FULLFØRT (NY) | → NY: 283 linjer. Alle design tokens fra §8.2 som TypeScript-konstanter: DESIGN_TOKEN_VALUES, REGIME_COLORS, CHAIN_ACCENT_COLORS, SEMANTIC_COLORS, THEME_COLORS. Hjelpefunksjoner: getDesignTokenHex(), getRegimeColor(), getChainAccentColor(). |
| src/lib/auditLog.ts (§13.5 + §15.3) | FULLFØRT (NY) | → NY: logApiEvent(), writeAuditLog(), getLatencyBucket(). Logger request_id, account_id, key_id, path, status_code, latency_bucket, chain, genre, window. JSON-linjer til fil (AUDIT_LOG_DIR env) + console.info fallback. 7 kall i /api/v1/files/. |
| src/lib/db.ts | FULLFØRT | Uendret. PrismaClient singleton. |
| prisma/schema.prisma | FULLFØRT | Uendret. Alle 4 tabeller fra Appendix I. |
| src/lib/dataset.ts + test | FULLFØRT (NY) | → NY test: dataset.test.ts (165 l) med readStorageObjectMock. Dekker manifest-parsing og feilhåndtering. |
| src/config/chains.ts + units.ts | FULLFØRT | Uendret. |
| src/data/glossary.ts | FULLFØRT | Uendret. 32 entries. |
| DATA_SOURCE adapter (local + S3) | FULLFØRT | Uendret. |
| web/fixtures/*.json | MANGLER | Ingen edge-case fixtures (UNKNOWN/DEGRADED, all null, alle 5 regime labels) per Phase 0. |

## Auth- og entitlement-lag

| Krav / Komponent | Status | Notat |
| --- | --- | --- |
| Clerk (@clerk/nextjs) | FULLFØRT | Uendret. ClerkProvider, middleware, sign-in/sign-up. |
| src/lib/auth/entitlements.ts + test | FULLFØRT | Uendret. Full tier-matrise, 322 l tester. |
| src/lib/auth/account.ts → DB | FULLFØRT (NY) | → LUKKET: getCurrentAccountView() leser nå fra db.account.findUnique() med include: subscriptions + apiKeys. Prisma-enums brukt direkte. account.test.ts (279 l) med full mock-dekning. |
| src/lib/auth/validateToken.ts | DELVIS | loadDevelopmentApiKeys() brukes fortsatt for API-nøkkel hash-oppslag. keys/route.ts skriver til DB, men validateToken leser ikke fra db.apiKey. Siste tekniske gap: token-validering mot DB-persisterte nøkler. |
| src/lib/auth/apiKeys.ts | DELVIS | Dev JSON-fallback brukes av validateToken. findApiKeyRecord() er ikke koblet mot DB ennå. |
| src/lib/auth/rateLimit.ts + test | FULLFØRT | Uendret. Upstash Redis + in-memory fallback, 214 l tester. |
| API key creation + revocation (DB) | FULLFØRT | Uendret fra v5. /api/v1/keys POST/DELETE via Prisma. |
| Middleware (route protection) | FULLFØRT | Uendret. src/proxy.ts med clerkMiddleware(). |

## Stripe og betalingsflyt

| Krav / Komponent | Status | Notat |
| --- | --- | --- |
| /api/v1/checkout/route.ts + test | FULLFØRT (NY) | → NY test: checkout/route.test.ts (300 l). Dekker plan-valg, Stripe session, Clerk auth, manglende env-variabler. |
| /api/v1/webhook/route.ts (DB-sync) | FULLFØRT | Uendret fra v5. Synkroniserer mot DB ved subscription events. |
| /api/v1/checkout/portal/route.ts | FULLFØRT (NY) | → NY: stripe.billingPortal.sessions.create(), auth + stripeCustomerId fra DB, returnUrl /dashboard?portal=return. portal/route.test.ts (206 l). |
| Dashboard Customer Portal-knapp | FULLFØRT (NY) | → NY: 'Billing management'-seksjon med portal-knapp. billingReady = stripeCustomerId og stripeSubscriptionId er tilstede. |
| Stripe end-to-end (teknisk) | FULLFØRT | Full teknisk flyt komplett. Gjenstår: PO-leveranse av Stripe-konto og price IDs. |

## API-lag (/api/v1/)

| Krav / Komponent | Status | Notat |
| --- | --- | --- |
| /api/v1/status + test | FULLFØRT (NY) | → NY test: status/route.test.ts (235 l). |
| /api/v1/landing + test | FULLFØRT (NY) | → NY test: landing/route.test.ts (288 l). |
| /api/v1/whn/[chain] | FULLFØRT | Uendret. |
| /api/v1/thresholds/defaults | FULLFØRT | Uendret. |
| /api/v1/glossary + units + methodology | FULLFØRT | Uendret. |
| /api/v1/files/[...path] + test + audit | FULLFØRT (NY) | → NY: files/route.test.ts (336 l). Audit log integrert: 7 logApiEvent()-kall med event_type, latency_bucket, account_id, key_id, chain, genre, window. |
| /api/v1/keys (POST/DELETE) + test | FULLFØRT | Uendret fra v5. keys/route.test.ts (310 l). |
| /api/v1/webhook + test | FULLFØRT | Uendret. webhook/route.test.ts (293 l). |
| /api/v1/checkout + test | FULLFØRT (NY) | → NY test: checkout/route.test.ts (300 l). |
| /api/v1/checkout/portal + test | FULLFØRT (NY) | → NY rute og test: portal/route.test.ts (206 l). |

## Testing og CI/CD

| Krav / Komponent | Status | Notat |
| --- | --- | --- |
| .github/workflows/test.yml + deploy.yml | FULLFØRT | Uendret fra v5. Quality gates på alle PRs, Vercel deploy på main. |
| Unit-tester totalt (3 545 linjer) | FULLFØRT (NY) | → UTVIDET: +1 935 l fra v5. 15 testfiler. Nye: account.test.ts (279), auditLog.test.ts (144), dataset.test.ts (165), checkout/route.test.ts (300), portal/route.test.ts (206), files/route.test.ts (336), landing/route.test.ts (288), status/route.test.ts (235). |
| Playwright e2e smoke (88 l) | FULLFØRT | Uendret fra v5. Dekker 7 scenarier: home, status, thresholds, glossary, dashboard, API endpoints, theme toggle. |
| jest.config.ts | FULLFØRT | Uendret. ts-jest, jsdom, moduleNameMapper, coverageFrom. |
| Playwright e2e full suite (§18.1) | DELVIS | Smoke test implementert. Mangler: chain pages render, hiddenMetrics-verifisering, confidence caution, staleness banners, sign-in flow, dashboard key creation, file download auth per §18.1 og Appendix L. |
| Snapshot tests (RegimeBadge/ScoreGauge) | MANGLER | Ikke implementert per §18.1. |
| web/fixtures/*.json | MANGLER | Ingen test fixtures for edge cases per Phase 0. |

## Governance-compliance

| Krav / Komponent | Status | Notat |
| --- | --- | --- |
| Strictly descriptive (ingen pris/forecast) | FULLFØRT | Verifisert i all kode. Ingen brudd. |
| hiddenMetrics-filter aktivt | FULLFØRT | chains.ts + chain page filtrerer korrekt. |
| 403 ved entitlement-brudd (§13.5) | FULLFØRT | Implementert og testet i files/route.test.ts. |
| Audit log §13.5 + §15.3 | FULLFØRT (NY) | → NY: logApiEvent() i alle kritiske punkter i /api/v1/files/. Inkluderer key_id, account_id, path, latency_bucket, chain, genre, window. |
| Rate limit 429 med Retry-After | FULLFØRT | Uendret. rateLimit.test.ts (214 l). |
| Confidence tiering (3-lags) | FULLFØRT | Uendret. Good/Caution/Degraded per §7.4. |
| AWS-attributering i /about | FULLFØRT | Uendret. |
| canonical_only på thresholds | FULLFØRT | ThresholdControlsClient merker 'Custom (Local)'. |

# 3. Gjenstående kritiske mangler mot produksjonsklar

Kodebasen er teknisk nesten komplett. Resterende mangler er én teknisk kobling og PO-leveranser:

| # | Blokkerende krav | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| 1 | validateToken.ts → DB | loadDevelopmentApiKeys() brukes fortsatt i validateToken for API-nøkkel hash-oppslag. Reelt kjøpte nøkler (lagret i DB) valideres ikke riktig. Løsning: erstatt med db.apiKey.findMany({ where: { accountId, status: 'active' } }) og verifiser hash med scryptSync. ~1–2 timer. |
| 2 | Terms/Privacy (endelig tekst) | Placeholder-sider. Endelig juridisk tekst fra PO mangler. Blokkerer lansering per §12.4 og §19.3. |
| 3 | Stripe-konto + price IDs | STRIPE_PRICE_BASIC/PRO/HISTORY_ADDON ikke satt. PO-leveranse. Blokkerer fungerende checkout og Customer Portal end-to-end. |
| 4 | DATABASE_URL + DIRECT_URL | Prisma krever Postgres i produksjon. Anbefalt: Supabase eller Neon. Legges inn i Vercel ENV og kjøres prisma migrate deploy. |
| 5 | Playwright e2e full suite | Smoke-test dekker grunnleggende ruter. Mangler: chain pages, hiddenMetrics, confidence caution, staleness, sign-in flow, key creation, file download auth per §18.1 og Appendix L. |
| 6 | web/fixtures/*.json | Ingen test fixtures for edge cases per Phase 0: UNKNOWN/DEGRADED, all null values, alle 5 regime labels. Trengs for robuste tester. |

# 4. PO-avhengigheter som blokkerer ferdigstilling

| Leveranse | Detaljer |
| --- | --- |
| Terms of Service | Endelig juridisk tekst for /terms. Bør nevne: ingen investeringsråd, beskrivende tjeneste, Vercel Analytics, Sentry, AWS. Anbefalt: Termly.io eller iubenda. Ca. 1–2 timer. |
| Privacy Policy | Endelig tekst for /privacy. Databehandlere: Vercel Analytics, Sentry, AWS. Nåværende placeholder er ikke juridisk bindende. |
| Stripe-konto + price IDs | Opprett Stripe-konto, konfigurer Basic ($29/mnd), Pro ($79/mnd), History Add-on ($149 engangs). Kopier price_id til .env og Vercel. Enable Stripe Tax + Customer Portal i Stripe Dashboard. Ca. 30–45 min. |
| DATABASE_URL + DIRECT_URL | Prisma Postgres-kobling. Anbefalt: Supabase (gratis tier) eller Neon. Legg til i .env og Vercel. Kjør npx prisma migrate deploy. Ca. 15–30 min. |
| UPSTASH_REDIS credentials | For produksjons rate limiting. Uten dette faller rateLimit.ts tilbake på in-memory. Gratis tier på upstash.com. Ca. 10 min. |
| Glossary-komplettering (~40 entries) | 32 av ~40 nøkler dekket. Mangler: evt. resterende chain-spesifikke forklaringer for value_transferred_native per kjede (Appendix D). Estimat: 1–2 timer. |

# 5. Anbefalt neste sprint

Kodebasen er teknisk produksjonsklar bortsett fra validateToken→DB-koblingen. Neste arbeid er S10 (tett de siste tekniske hullene) og deretter selve produksjonslanseringen.

| # | Sprint | Prioritet | Oppgaver |
| --- | --- | --- | --- |
| S10a | validateToken → DB | UMIDDELBART | Erstatt loadDevelopmentApiKeys() med DB-oppslag i validateToken: db.apiKey.findFirst({ where: { keyPrefix: prefix } }) + scryptSync-verifisering av hash. Oppdater apiKeys.ts og validateToken.ts. ~1–2 timer. |
| S10b | web/fixtures/*.json | NESTE | Opprett src/fixtures/ med test-JSON for alle 5 regime labels, UNKNOWN/DEGRADED-tilstand, all-null verdier, og caution confidence. Brukes i Playwright e2e og unit-tester. |
| S10c | Playwright e2e full | NESTE | Utvid smoke.spec.ts: chain pages render, hiddenMetrics ikke rendret (bitcoin uten gas_utilization_pct), confidence caution-stripe (score 0.55), staleness banner (lag > threshold), sign-in flow, key creation i dashboard, /api/v1/files/ med gyldig nøkkel. Jf. §18.1 og Appendix L. |
| S10d | Snapshot-tester | NESTE | Jest snapshot-tester for RegimeBadge og ScoreGauge i dark/light per §18.1. @testing-library/react allerede installert. |
| S11 | Produksjonslansering | PROD | DATABASE_URL konfigurert (Supabase/Neon). npx prisma migrate deploy. Stripe live keys + price IDs satt. UPSTASH_REDIS konfigurert. Vercel deploy via deploy.yml. End-to-end smoke: kjøp → dashboard → API key → file download. Terms og Privacy endelig tekst publisert. |

# 6. Nåværende systemtilstand

| Dimensjon | Tilstand | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Arkitektur | STABIL | Alle lag komplett: public UI, Clerk auth, Prisma DB, Stripe billing, S3 storage, entitlement, rate limit, audit log. |
| Data-integritet | KORREKT | Zod, freshness, formatters, types/json.ts, auditLog. 3 545 l unit-tester. |
| Governance-compliance | HØY | Audit log (§13.5+§15.3), 403/404-semantikk, hiddenMetrics, canonical_only, AWS-attr, descriptive-policy, Retry-After alle på plass. |
| Offentlig flate (UI) | ~96% | Alle sider med error+loading states. Mangler: terms/privacy endelig tekst (PO). Design-tokens.ts nå komplett. |
| Auth-lag | ~95% | account.ts → DB fullstendig. Gjenstår: validateToken.ts → DB for API-nøkkel hash-validering (~1–2 timer). |
| Stripe / billing | ~90% | Checkout + webhook + DB-sync + Customer Portal teknisk komplett. Gjenstår: PO-leveranse av price IDs og Stripe-konto. |
| Testing | ~80% | 3 545 l unit-tester (15 filer), smoke e2e, CI/CD-workflows. Gjenstår: full Playwright-suite, snapshot-tester, fixtures. |
| CI/CD | FULLSTENDIG | test.yml og deploy.yml operativt. Quality gates + Vercel deploy. |
| Produksjonsklar | NESTEN | 1 teknisk gap (validateToken→DB) + PO-leveranser (DB-credentials, Stripe, Terms, Privacy). Estimert gjenstående dev-tid: ~3–4 timer. |

# 7. Restart-prompt for ny økt

Vi fortsetter utvikling av TrendAnalytics Web Platform (status v6, 2026-03-20).

FULLFORT: Alle sider (chain, chains, status, about, thresholds/simulator, api-docs, track-record, glossary, methodology, dashboard/portal, sign-in, sign-up, terms/privacy placeholder) med error+loading states. Alle 13 /api/v1/-endepunkter inkl. /files/ (entitlement+ratelimit+auditLog) + /keys/ (DB) + /checkout/ + /checkout/portal/. SiteNavbar (auth-aware+theme-toggle), SiteFooter. Clerk auth+middleware. Prisma schema (Account, Subscription, ApiKey, CustomOutput). account.ts→DB (findUnique+include). Stripe checkout+webhook+portal (DB-sync). S3-adapter. MetricTooltip, ChainIcon, design-tokens.ts (283 l), auditLog.ts (7 kall i files/), src/lib/types/json.ts, formatters+freshness+entitlements+rateLimit+dataset+account+auditLog+checkout+portal+files+landing+status tests = 3 545 l total. jest.config.ts, smoke.spec.ts, .github/workflows/test.yml+deploy.yml.

MANGLER: validateToken.ts→DB (loadDevelopmentApiKeys() erstattes med db.apiKey.findFirst()), full Playwright e2e suite, snapshot-tester, web/fixtures/*.json, terms/privacy endelig tekst (PO), Stripe price IDs (PO), DATABASE_URL (Supabase/Neon, PO/dev), UPSTASH_REDIS (PO/dev), glossary ~40 entries (32 av 40 ferdig).

NESTE: S10a — erstatt loadDevelopmentApiKeys() i validateToken.ts med db.apiKey.findFirst({ where: { keyPrefix } }) + scryptSync hash-verifisering. Deretter S10b (fixtures) og S10c (Playwright full).

TrendAnalytics  |  Technical Status v6 — 2026-03-20  |  Governance: TrendAnalytics_Master_v3.1_FINAL.docx  |  Codebase: web.zip (v6)