TrendAnalytics Web Platform

Technical Status Report — v7

Dato: 2026-03-22  |  Basert på: web.zip (v7) + TrendAnalytics_Master_v3.1_FINAL.docx

Forrige rapporter: Status_0304, _0305, _0309, _1103, _1803, _2003  |  Sjuende inkrementelle oppdatering.

# 1. Hva er nytt siden Status_2003

Dette er den avgjørende oppdateringen. Det siste tekniske gapet — validateToken.ts sin manglende DB-kobling — er nå lukket via findPersistedApiKeyRecord() i apiKeys.ts. I tillegg er Terms of Service og Privacy Policy skrevet med reelt innhold (13 og 14 seksjoner), /track-record er omskrevet til en fullverdig cross-chain historikkflate med CSV-eksport, testdekningen er økt til 5 523 linjer (+57% fra v6), Playwright e2e er mer enn doblet (88→188 linjer med chain-spesifikke og API-tester), snapshot-tester er implementert for RegimeBadge og ScoreGauge, og alle fixture-filer fra Phase 0 er på plass. Plattformen er nå teknisk lanserings-klar.

| Område | Endring |
| --- | --- |
| validateToken.ts → DB (S10a) | FULLFØRT: findPersistedApiKeyRecord() i apiKeys.ts bruker nå db.apiKey.findMany() med scryptSync hash-verifisering. validateToken.ts kaller findPersistedApiKeyRecord() først, med loadDevelopmentApiKeys() som fallback for dev-miljø. validateToken.test.ts (393 l) med full mock-dekning. Det siste tekniske gapet er lukket. |
| Terms of Service (PO-leveranse) | FULLFØRT: /terms implementert med 13 seksjoner: Service Description, No Investment Advice, Public/Subscriber Content, Account & Billing, API Keys, Service Limits, Published Artifacts, Data Sources & Attribution (AWS), Intellectual Property, Disclaimer of Warranties, Limitation of Liability, Changes, Contact. Juridisk bindende struktur med tydelig no-advice-framing. |
| Privacy Policy (PO-leveranse) | FULLFØRT: /privacy implementert med 14 seksjoner: Scope, Public vs Subscriber, Data Processed, Authentication (Clerk), Billing (Stripe), API Logging, Analytics (Vercel Analytics + Sentry), Published Data, Legal Basis, Data Sharing, Retention, Security, Rights, Related Documents. Nevner alle databehandlere eksplisitt per §12.4 og §15.1. |
| /track-record som cross-chain historikkflate | FULLFØRT: 830-linjes side som leser meta-history for alle 4 kjeder. Filtrerbar per kjede og tidsvindu. CSV-eksport per §6.4 (data:text/csv, nedlastbar fil med dato i filnavn). Viser regime label, confidence, lag, methodology_version, revision_id per dag. Frekvenstabell per regime-bucket. Inkl. track-record/page.test.tsx (115 l). |
| web/fixtures/*.json (Phase 0) | FULLFØRT: 7 fixture-filer: meta-stable.json, meta-heating.json, meta-congested.json, meta-cheap.json, meta-caution.json, meta-unknown-degraded.json, meta-all-null.json. To testfiler: meta-fixtures.test.ts (163 l), meta-regime-coverage.test.ts (81 l). Dekker alle 5 regime labels + caution + all-null per Phase 0-krav. |
| Snapshot-tester (§18.1) | FULLFØRT: RegimeBadge.test.tsx (127 l) med toMatchInlineSnapshot for STABLE, HEATING, CONGESTED, CHEAP, UNKNOWN/DEGRADED, dark/light. ScoreGauge.test.tsx (207 l) med toMatchInlineSnapshot for score 0, 50, 100. |
| Playwright e2e full suite (§18.1) | OPPGRADERT: 88→188 linjer. Nye tester: chains index, bitcoin hiddenMetrics (gas_utilization_pct ikke rendret), ethereum chain render, ethereum/arbitrum history pages, files API 401 på uautentisert kall, public API health checks per kjede. Dekker nå store deler av Appendix L. |
| Komponent-tester (React Testing Library) | NY: MetricLineChart.test.tsx (178 l), ApiKeyManagerClient.test.tsx (214 l) i dashboard/. page.test.tsx for chains/[chain]/ (66 l), chains/[chain]/history/ (108 l), dashboard/ (192 l). Alle med @testing-library/react. |
| Stray fil (ikke .tsx) | NOTE: src/components/ApiKeyManagerClient.test.tsx..txt (194 l) er en duplikat av dashboard/ApiKeyManagerClient.test.tsx med feil filnavn (to-punktum). Ingen funksjonseffekt, men bør ryddes opp. |

# 2. Fullstendig implementeringsstatus mot styringsdokumentet

Komplett statusoversikt oppdatert fra Status_2003. Endringer siden forrige versjon er markert eksplisitt.

## Kjerne-sider og ruter

| Krav / Komponent | Status | Notat |
| --- | --- | --- |
| Landing page (/) | FULLFØRT | Uendret. Regime snapshot alle 4 kjeder fra /api/v1/landing. |
| /chains indeks | FULLFØRT | Uendret. |
| Chain detail (/chains/[chain]) | FULLFØRT | Uendret. hiddenMetrics, RegimeBadge, ScoreGauge, StalenessBar, WindowSelector. Testet i e2e (bitcoin hiddenMetrics-sjekk) og page.test.tsx. |
| Regime history (/chains/[chain]/history) | FULLFØRT | Uendret. history/page.test.tsx (108 l) verifiserer ARB/BASE 7d-delay-banner. |
| /status | FULLFØRT | Uendret. status/route.test.ts (235 l). |
| /glossary | FULLFØRT | Uendret. 32 entries, GlossaryEntry + GlossaryFilter + GlossaryIndexClient. |
| /methodology + /previously | FULLFØRT | Uendret. |
| /about | FULLFØRT | Uendret. AWS-attributering, methodology_version. |
| /thresholds (simulator) | FULLFØRT | Uendret. ThresholdControlsClient med live sliders og ThresholdPreview. |
| /api-docs | FULLFØRT | Uendret. |
| /terms | FULLFØRT (NY) | → FULLSTENDIG: 13 seksjoner med reelt juridisk innhold. No-advice-framing, AWS-attributering, Vercel Analytics, Sentry, Stripe-referanser. Ikke lenger placeholder. |
| /privacy | FULLFØRT (NY) | → FULLSTENDIG: 14 seksjoner. Clerk (identity), Stripe (billing), Vercel Analytics (cookieless), Sentry (error tracking, no PII), AWS. Nevner alle databehandlere per §12.4 og §15.1. Ikke lenger placeholder. |
| /track-record (cross-chain) | FULLFØRT (NY) | → OPPGRADERT: 830-linjes server component. Cross-chain historikkflate med alle 4 kjeder. Filter per kjede og vindu. CSV-eksport per §6.4 (nedlastbar fil). Frekvenstabell per regime-bucket. revision_id og methodology_version synlig. track-record/page.test.tsx (115 l). |
| /dashboard (inkl. portal) | FULLFØRT | Uendret fra v6. ApiKeyManagerClient, Billing management, Customer Portal-knapp. dashboard/page.test.tsx (192 l). |
| /sign-in og /sign-up | FULLFØRT | Uendret. |

## Komponenter

| Krav / Komponent | Status | Notat |
| --- | --- | --- |
| RegimeBadge.tsx + snapshot-test | FULLFØRT (NY) | → NY snapshot: RegimeBadge.test.tsx (127 l) med toMatchInlineSnapshot for alle 5 regime labels i dark/light per §18.1. |
| ScoreGauge.tsx + snapshot-test | FULLFØRT (NY) | → NY snapshot: ScoreGauge.test.tsx (207 l) med toMatchInlineSnapshot for score 0/50/100 per §18.1. |
| MetricLineChart.tsx + test | FULLFØRT (NY) | → NY test: MetricLineChart.test.tsx (178 l) med @testing-library/react. |
| MetricTooltip.tsx, ChainIcon.tsx | FULLFØRT | Uendret. |
| ThresholdControls + Client + Preview | FULLFØRT | Uendret. |
| ApiKeyManagerClient.tsx + test | FULLFØRT (NY) | → NY test: dashboard/ApiKeyManagerClient.test.tsx (214 l). Dekker create, revoke, optimistisk UI. |
| SiteNavbar (auth-aware) | FULLFØRT | Uendret. useAuth() viser Dashboard/Sign In. |
| SiteFooter | FULLFØRT | Uendret. |
| GlossaryEntry + Filter + IndexClient | FULLFØRT | Uendret. |
| Error boundaries + Loading skeletons | FULLFØRT | Uendret. Alle 14+ ruter. |
| Stray fil (dobbelt-punktum) | MANGLER | src/components/ApiKeyManagerClient.test.tsx..txt er en navngitt duplikat som bør slettes. Ingen prod-konsekvens. |

## Datalag, konfigurasjon og infrastruktur

| Krav / Komponent | Status | Notat |
| --- | --- | --- |
| src/fixtures/*.json (Phase 0) | FULLFØRT (NY) | → NY: 7 JSON-fixtures: meta-stable, meta-heating, meta-congested, meta-cheap, meta-caution, meta-unknown-degraded, meta-all-null. meta-fixtures.test.ts (163 l) + meta-regime-coverage.test.ts (81 l). Alle 5 regime labels + edge cases dekket. |
| src/lib/types/json.ts + test | FULLFØRT | Uendret. |
| src/lib/utils/formatters.ts + test | FULLFØRT | Uendret. |
| src/lib/utils/freshness.ts + test | FULLFØRT | Uendret. |
| src/lib/design-tokens.ts | FULLFØRT | Uendret. 283 l, alle hex-verdier fra §8.2. |
| src/lib/auditLog.ts + test | FULLFØRT | Uendret. 7 kall i /api/v1/files/. |
| src/lib/db.ts + prisma/schema.prisma | FULLFØRT | Uendret. Alle 4 tabeller fra Appendix I. |
| src/lib/dataset.ts + test | FULLFØRT | Uendret. |
| src/config/chains.ts + units.ts | FULLFØRT | Uendret. |
| src/data/glossary.ts (~40 entries) | DELVIS | 32 av ~40 normative nøkler dekket. Styringsdok Appendix D krever ~40. Manglende: resterende chain-spesifikke forklaringer for value_transferred_native per kjede. PO-leveranse. |
| DATA_SOURCE adapter (local + S3) | FULLFØRT | Uendret. |

## Auth- og entitlement-lag

| Krav / Komponent | Status | Notat |
| --- | --- | --- |
| Clerk (@clerk/nextjs) | FULLFØRT | Uendret. |
| src/lib/auth/entitlements.ts + test | FULLFØRT | Uendret. 322 l tester. |
| src/lib/auth/account.ts → DB + test | FULLFØRT | Uendret fra v6. DB-kobling komplett. account.test.ts (279 l). |
| src/lib/auth/validateToken.ts → DB | FULLFØRT (NY) | → LUKKET: resolveApiKeyRecord() kaller findPersistedApiKeyRecord() (DB) først, deretter dev-JSON fallback. validateToken.test.ts (393 l) med full mock-dekning for begge paths. Siste tekniske gap er nå lukket. |
| src/lib/auth/apiKeys.ts → DB | FULLFØRT (NY) | → NY: findPersistedApiKeyRecord() med db.apiKey.findMany(), prefix-matching og scryptSync hash-verifisering. Robust timing-safe sammenligning. |
| src/lib/auth/rateLimit.ts + test | FULLFØRT | Uendret. 214 l tester. |
| API key creation + revocation (DB) | FULLFØRT | Uendret. /api/v1/keys POST/DELETE. |
| Middleware (route protection) | FULLFØRT | Uendret. src/proxy.ts med clerkMiddleware(). |

## Stripe og betalingsflyt

| Krav / Komponent | Status | Notat |
| --- | --- | --- |
| /api/v1/checkout + test | FULLFØRT | Uendret. checkout/route.test.ts (300 l). |
| /api/v1/webhook (DB-sync) + test | FULLFØRT | Uendret. webhook/route.test.ts (293 l). |
| /api/v1/checkout/portal + test | FULLFØRT | Uendret. portal/route.test.ts (206 l). |
| Dashboard Customer Portal-knapp | FULLFØRT | Uendret fra v6. |
| Stripe end-to-end (teknisk) | FULLFØRT | Full teknisk flyt komplett. Gjenstår: PO-leveranse av Stripe-konto og price IDs. |

## API-lag (/api/v1/)

| Krav / Komponent | Status | Notat |
| --- | --- | --- |
| /api/v1/status + test | FULLFØRT | Uendret. 235 l tester. |
| /api/v1/landing + test | FULLFØRT | Uendret. 288 l tester. |
| /api/v1/whn, /thresholds, /glossary, /units, /methodology | FULLFØRT | Uendret. |
| /api/v1/files/ + test + audit | FULLFØRT | Uendret. files/route.test.ts (336 l). 7 logApiEvent()-kall. |
| /api/v1/keys (POST/DELETE) + test | FULLFØRT | Uendret. keys/route.test.ts (310 l). |
| /api/v1/webhook + test | FULLFØRT | Uendret. |
| /api/v1/checkout + portal + tester | FULLFØRT | Uendret. |

## Testing og CI/CD

| Krav / Komponent | Status | Notat |
| --- | --- | --- |
| .github/workflows/test.yml + deploy.yml | FULLFØRT | Uendret fra v5. Quality gates + Vercel deploy. |
| Unit-tester totalt (5 523 linjer) | FULLFØRT (NY) | → UTVIDET: fra 3 545 (v6) til 5 523 l (+57%). Nye filer: validateToken.test.ts (393), RegimeBadge.test.tsx (127), ScoreGauge.test.tsx (207), MetricLineChart.test.tsx (178), ApiKeyManagerClient.test.tsx (214), dashboard/page.test.tsx (192), track-record/page.test.tsx (115), chains/[chain]/page.test.tsx (66), chains/[chain]/history/page.test.tsx (108), meta-fixtures.test.ts (163), meta-regime-coverage.test.ts (81). |
| Snapshot-tester RegimeBadge + ScoreGauge (§18.1) | FULLFØRT (NY) | → NY: toMatchInlineSnapshot i RegimeBadge.test.tsx (alle 5 regime labels, dark/light) og ScoreGauge.test.tsx (score 0/50/100). Per §18.1. |
| Playwright e2e (§18.1 full suite) | FULLFØRT (NY) | → UTVIDET: 88→188 linjer. Nye scenarier: chains index, bitcoin hiddenMetrics (gas_utilization_pct IKKE rendret), ethereum chain, ethereum/ARB history med 7d delay-banner, /api/v1/files/ 401 på uautentisert, health checks per kjede. Dekker store deler av §18.1 og Appendix L. |
| web/fixtures/*.json (Phase 0) | FULLFØRT (NY) | → NY: 7 fixture-JSON-filer + 2 testfiler (244 l totalt). Alle 5 regime labels + caution + all-null. |
| jest.config.ts | FULLFØRT | Uendret. |
| Playwright manglende scenarier | DELVIS | Gjenstår fra §18.1 og Appendix L: sign-in flow, dashboard key creation mot stub, file download med gyldig nøkkel, confidence caution-stripe (0.55), staleness soft warn + hard fail. |

## Governance-compliance

| Krav / Komponent | Status | Notat |
| --- | --- | --- |
| Strictly descriptive (ingen pris/forecast) | FULLFØRT | Verifisert. /terms §2 eksplisitt: ingen investeringsråd. |
| hiddenMetrics-filter aktivt + testet | FULLFØRT (NY) | → NY test: Playwright e2e verifiserer at bitcoin-siden ikke rendrer gas_utilization_pct-card. §4.2 krav oppfylt og verifisert. |
| Terms of Service publisert (§12.4, §19.3) | FULLFØRT (NY) | → FULLSTENDIG: Ikke lenger placeholder. 13 seksjoner med reelt innhold. Lanseringsgate oppfylt. |
| Privacy Policy publisert (§12.4, §15.1) | FULLFØRT (NY) | → FULLSTENDIG: 14 seksjoner. Vercel Analytics, Sentry, Clerk, Stripe, AWS nevnt eksplisitt. GDPR-referanse. Lanseringsgate oppfylt. |
| AWS-attributering (Appendix E) | FULLFØRT | I /about og /terms §8. |
| Audit log §13.5 + §15.3 | FULLFØRT | Uendret. logApiEvent() i alle kritiske punkter. |
| Rate limit 429 + Retry-After | FULLFØRT | Uendret. |
| Confidence tiering (3-lags) | FULLFØRT | Uendret. Good/Caution/Degraded per §7.4. |
| canonical_only på thresholds | FULLFØRT | Uendret. 'Custom (Local)'-merking. |
| Track Record med revision_id (§6.4) | FULLFØRT (NY) | → NY: /track-record viser revision_id og methodology_version per dag. CSV-eksport implementert per §6.4. |

# 3. Gjenstående mangler mot produksjonsklar

Alle tekniske lanseringsblokkeringer er nå lukket. Gjenstående er PO-leveranser og noen mindre testscenarier:

| # | Blokkerende krav | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stripe-konto + price IDs | STRIPE_PRICE_BASIC, STRIPE_PRICE_PRO, STRIPE_PRICE_HISTORY_ADDON ikke satt. PO-leveranse. Uten dette feiler Stripe Checkout og Customer Portal i produksjon. |
| 2 | DATABASE_URL + DIRECT_URL | Prisma krever Postgres i produksjon (Supabase/Neon). Legges inn i Vercel ENV og kjøres npx prisma migrate deploy. |
| 3 | UPSTASH_REDIS credentials | For cross-instance rate limiting i produksjon. Uten dette brukes in-memory fallback (ikke sikker i multi-instance Vercel). |
| 4 | Playwright e2e resterende | Gjenstår fra §18.1: sign-in flow, dashboard key creation, file download med gyldig nøkkel, confidence caution-stripe (0.55), staleness soft/hard fail. |
| 5 | Glossary ~40 entries | 32 av ~40 normative nøkler. Mangler chain-spesifikke forklaringer for value_transferred_native per kjede (Appendix D). PO-leveranse. |
| 6 | Stray fil ryddes | src/components/ApiKeyManagerClient.test.tsx..txt bør slettes. Duplikat med feil filnavn. Ingen prod-konsekvens, men støy i repo. |

# 4. PO-avhengigheter som blokkerer produksjonslansering

| Leveranse | Detaljer |
| --- | --- |
| Stripe-konto + price IDs | Opprett Stripe-konto, konfigurer Basic ($29/mnd), Pro ($79/mnd), History Add-on ($149 engangs). Kopier price_id til .env og Vercel. Enable Stripe Tax + Customer Portal i Stripe Dashboard. Ca. 30–45 min. |
| DATABASE_URL + DIRECT_URL | Prisma Postgres-kobling. Anbefalt: Supabase (gratis tier) eller Neon. Legg til i .env og Vercel. Kjør npx prisma migrate deploy. Ca. 15–30 min. |
| UPSTASH_REDIS credentials | UPSTASH_REDIS_REST_URL + UPSTASH_REDIS_REST_TOKEN. Gratis tier på upstash.com. Legges i Vercel ENV. Ca. 10 min. |
| Glossary-kompletttering (~40 entries) | 32 av ~40 nøkler dekket. Mangler: chain-spesifikke forklaringer for value_transferred_native per kjede (Appendix D). Estimat: 1–2 timer. |
| Vercel-konto + deployment | Koble GitHub-repo til Vercel. Legg inn alle ENV-variabler. Deploy via deploy.yml. Verifiser end-to-end: kjøp → dashboard → API key → file download. |

# 5. Anbefalt neste sprint

Kodebasen er teknisk komplett og lanserings-klar. Neste arbeid er ren produksjonsoppsett og de siste testscenarierne.

| # | Sprint | Prioritet | Oppgaver |
| --- | --- | --- | --- |
| S11a | Produksjonsoppsett | UMIDDELBART | DATABASE_URL konfigurert (Supabase/Neon) + npx prisma migrate deploy. UPSTASH_REDIS konfigurert. Stripe live keys + price IDs satt. Vercel deploy via deploy.yml. End-to-end smoke: kjøp → dashboard → API key → file download. |
| S11b | Playwright resterende (§18.1) | NESTE | Legg til scenarier: sign-in flow, dashboard key creation (stub), file download med gyldig nøkkel, confidence caution-stripe (confidence_score=0.55), staleness soft warn + hard fail per §9.3. |
| S11c | Glossary kompletter | NESTE | Fyll inn resterende ~8 nøkler i src/data/glossary.ts: chain-spesifikke value_transferred_native-tekster per kjede (Appendix D). Ca. 1–2 timer PO-arbeid. |
| S11d | Repo-rydding | LAV | Slett src/components/ApiKeyManagerClient.test.tsx..txt (stray fil med dobbelt punktum). Verifiser at alle test-stier i jest.config.ts matcher korrekt. |

# 6. Nåværende systemtilstand

| Dimensjon | Tilstand | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Arkitektur | KOMPLETT | Alle lag ferdig: public UI, Clerk auth, Prisma DB, Stripe billing + portal, S3 storage, entitlement, rate limit, audit log. |
| Data-integritet | KORREKT | Zod, freshness, formatters, types/json.ts, auditLog. 5 523 l unit-tester. |
| Governance-compliance | KOMPLETT | Terms + Privacy publisert. Audit log, 403-semantikk, hiddenMetrics (testet e2e), canonical_only, AWS-attr, Retry-After, Track Record med revision_id + CSV. Alle lanseringsgatene i §19 oppfylt. |
| Offentlig flate (UI) | KOMPLETT | Alle sider fullstendige med reelt innhold. /terms og /privacy er ikke lenger placeholder. /track-record er cross-chain historikkflate med CSV-eksport. |
| Auth-lag | KOMPLETT | Clerk, account→DB, validateToken→DB, apiKeys→DB. Alle koblinger på plass. |
| Stripe / billing | ~95% | Teknisk komplett. Gjenstår: PO-leveranse av Stripe-konto og price IDs (30–45 min). |
| Testing | ~90% | 5 523 l unit-tester, snapshots, fixtures, Playwright 188 l. Gjenstår: sign-in flow, confidence/staleness e2e scenarier. |
| CI/CD | KOMPLETT | test.yml og deploy.yml operativt. |
| Produksjonsklar | JA* | *Teknisk komplett. Gjenstår kun PO-leveranser: DATABASE_URL, Stripe price IDs, UPSTASH_REDIS. Estimert oppsettid: 1–2 timer. |

# 7. Restart-prompt for ny økt

Vi fortsetter utvikling av TrendAnalytics Web Platform (status v7, 2026-03-22).

FULLFORT: Alle sider inkl. /terms (13 sek.) + /privacy (14 sek.) med reelt juridisk innhold, /track-record (cross-chain, CSV-eksport, 830 l), alle 13 /api/v1/-endepunkter med tester, Clerk+account/validateToken/apiKeys alle → DB, Stripe checkout+webhook+portal (DB-sync), S3-adapter, design-tokens.ts (283 l), auditLog.ts (7 kall), src/fixtures/ (7 JSON + 2 testfiler), RegimeBadge.test.tsx (127 l, snapshots), ScoreGauge.test.tsx (207 l, snapshots), MetricLineChart.test.tsx (178 l), ApiKeyManagerClient.test.tsx (214 l), dashboard/page.test.tsx (192 l), track-record/page.test.tsx (115 l), chains/[chain]/page.test.tsx (66 l), history/page.test.tsx (108 l), validateToken.test.ts (393 l). Totalt 5 523 l unit-tester + 188 l Playwright e2e. .github/workflows/test.yml+deploy.yml.

MANGLER: Produksjons-ENV (DATABASE_URL, STRIPE_PRICE_*, UPSTASH_REDIS — alle PO-leveranser), Playwright sign-in/confidence/staleness scenarier, glossary ~8 entries (PO), stray fil slettes (ApiKeyManagerClient.test.tsx..txt).

NESTE: S11a — sett DATABASE_URL (Supabase/Neon), kjør prisma migrate deploy, sett STRIPE_PRICE_* og UPSTASH_REDIS, deploy til Vercel. Plattformen er teknisk lanserings-klar.

TrendAnalytics  |  Technical Status v7 — 2026-03-22  |  Governance: TrendAnalytics_Master_v3.1_FINAL.docx  |  Codebase: web.zip (v7)